*P/7258508*

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU

ZA 2022. GODINU

KLASA: 400-02/21-03/18

URBROJ: 530-10-1-2-23-3

Travanj 2023. godine

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR

Oleg Butković

# Sadržaj

Predgovor	3

1. Uvod	4

1.1. Organizacijska struktura	4

1.2. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama 	5

2. Kontekst	6

3. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama	7

3.1. Kabinet ministra	8

3.2. Glavno tajništvo	9

3.3. Uprava pomorstva	10

3.4. Uprava sigurnosti plovidbe	11

3.5. Uprava unutarnje plovidbe	15

3.6. Uprava za željezničku infrastrukturu i promet	17

3.7. Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte	20

3.8. Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju	21

3.9. Uprava za EU fondove i strateško planiranje	25

3.10. Uprava za proračun i financije	27

3.11. Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću	31

3.12. Samostalna služba za unutarnju reviziju	33

3.13. Aktivnosti koje se potencijalno odnose na sve ustrojstvene jedinice	34

4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti	35

5. Financijski izvještaji	36

6. Popis pravnih osoba iz nadležnosti Ministarstva	83

# Predgovor ministra mora, prometa i infrastrukture

|  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima iznimno složen djelokrug poslova i zadataka koji se organiziraju i operativno provode na način da budu u funkciji ostvarenja vizije Ministarstva odnosno razvoja efikasnog, sigurnog, ekološki prihvatljivog i modernog prometnog i komunikacijskog sustava, potpuno integriranog u mrežu glavnih međunarodnih prometnih pravaca, što je javni interes i jedna od temeljnih pretpostavki gospodarskog razvitka, a u skladu s potrebama i na korist svih građana Republike Hrvatske. Misija Ministarstva je stvoriti uvjete i izgraditi kapacitete koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa u svim vidovima prometa te provođenje istih; osigurati daljnju zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda; omogućiti prometnu povezanost otoka međusobno i s kopnom; postići visoku razvijenost elektroničke komunikacijske infrastrukture, mreža i usluga i tržišta poštanskih usluga; osigurati izgradnju suvremene prometne i komunikacijske infrastrukture koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj kvalitete i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga; poduzeti sve mjere zaštite okoliša s naglaskom na smanjenje emisije stakleničkih plinova. |
| --- | --- |

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje od 2021. - 2024. godine definirani su vizija, misija te mjere Ministarstva koje se u život provode kroz čitav niz operativnih dokumenta, a među njima i Godišnji plan rada za 2022. godinu, Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu i Financijski plan Ministarstva za razdoblje od 2022. - 2024. godine. Realizacijom aktivnosti iz Godišnjeg plana rada za 2022. godinu omogućuje se provedba mjera iz Provedbenog programa Ministarstva, a onda i postizanje ciljeva iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu sadrži podatke o realizaciji aktivnosti planiranih u Godišnjem planu rada za 2022. godinu te utrošenim sredstvima.

Na ovaj način je uspostavljena povezanost strateških planskih dokumenata i programa s operativnim mjerama i aktivnostima kako bi svakodnevno poslovanje bilo u potpori realizacije postavljenih strateških opredjeljenja i u skladu s financijskim ograničenjima.

# Uvod

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN br. 97/20, 2/21 i 6/23) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva. Sažet prikaz organizacijske strukture nalazi se u nastavku.

  - Organizacijska struktura

  - Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

# Kontekst

Prometna povezanost svih dijelova Hrvatske i razvijanje povezane infrastrukture ključni su za hrvatsko gospodarstvo i kvalitetu života građana.

Najistaknutiji poslovi i zadaci na razini Ministarstva tijekom 2022. godine odnosili su se na stvaranje uvjeta i izgradnju kapaciteta koji su osigurali izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, razvijenost elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će u budućem vremenu prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

Međutim, i na funkcioniranje prometnog sektor utjecala je kriza uzrokovanom virusom COVID-19. Ova javnozdravstvena ugroza općih razmjera, uzrokovala je ograničeno međunarodno kretanje te pad gospodarske aktivnosti. Gospodarska situacija je dodatno otežana s obzirom da je u godini pandemije Hrvatska pogođena s dva razorna potresa, u Zagrebu i okolici te na Banovini, koji nastavljaju utjecati na gospodarsku aktivnost. Vlada je od početka epidemije poduzimala čitav niz mjera radi očuvanja radnih mjesta, likvidnosti poduzeća te makroekonomske stabilnosti što je vidljivo i kroz izvršenje aktivnosti Godišnjeg plana rada za 2022. godinu. U referentnom razdoblju Ministarstvo je usmjerilo napore na osiguravanje otpornog i snažnog prometnog sustava kroz povećano korištenje digitalnih tehnologija. Promišljenim politikama stvarali su se preduvjeti za oporavak i rast cjelokupnog prometnog sektora te su se po potrebi donosile odgovarajuće aktivnosti za pomoć prometnom sektoru (T754069 Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID - 19).

U 2022. godini završen je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata, izgradnja Pelješkog mosta i pristupnih cesta, kojima je spojen Dubrovnik i jug Hrvatske s ostatkom zemlje (nastavljeni su radovi na Stonskoj obilaznici). Radilo se na velikim cestovnim projektima s posebnim naglaskom na kapitalne projekte kao što su nastavak izgradnje obilaznice Omiš – Split, tunela Kozjak, druga cijev tunela Učka, obilaznica Novog Vinodolskog, dionica Križišće – Žuta Lokva,  državna cesta DC403 do luke Rijeka, Srijemska transverzala, rekonstrukcija DC5 (Daruvar-Grubišno polje) i sl.

Tijekom 2022. godine ulagalo se u kapitalne infrastrukturne projekte lučkog sustava, s naglaskom na luke od osobitog međunarodnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik). Osigurala su se sredstva za nabavku nove flote brodova, za nastavak rekonstrukcije i izgradnje lučkih infrastruktura i pristupnih cesta na svim otocima, u koje će se nastaviti ulagati i povezivati ih s kopnom.

Osigurani su preduvjeti za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja.

Proračunskim sredstvima u 2022. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Ulagalo se u razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga jer se time postiže sinergijski učinak u svim segmentima razvoja komunikacijske infrastrukture i usluga u Republici Hrvatskoj.

# Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2024. godine. U Provedbenom programu su, kao glavni elementi, definirane mjere za provedbu ciljeva koji su utvrđeni u Programu Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. godine i Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. godine. Riječ je 53 vertikalne i 2 horizontalne mjere koje su kroz Godišnji plan rada razrađene po aktivnostima svakog dionika.

Godišnji izvještaj o radu je upravljačko-izvještajni akt koji sadrži podatke o izvršenju planiranih aktivnosti te utrošku proračuna i ostalih resursa iz godišnjeg plana rada u izvještajnom razdoblju. Izrađen je sukladno Uputama za izradu godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva pravosuđa i uprave, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 5. prosinca 2019. godine.

U nastavku se daje tablični pregled Godišnjeg izvještaja o radu po ustrojstvenim jedinicama, a isti sadrži sljedeće elemente:

- nazive mjera definiranih u Provedbenom programu Ministarstva, svrhu provedbe svake pojedine mjere, nadležnost za provedbu mjere, opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje, pokazatelje rezultata mjere te početne, ciljane i ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata

- aktivnosti koje su se provele u cilju realizacije planiranih mjera

- nadležnost za provedbu aktivnosti

- rok za provedbu aktivnosti

- izvor financiranja (šifru aktivnosti/projekta iz Financijskog plana Ministarstva na kojoj su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti)

- iznos planiranih sredstava u Financijskom planu Ministarstva osiguranih za provedbu aktivnosti

- iznos ostvarenih sredstava u Financijskom planu Ministarstva

- ostvarenje aktivnosti u postotku

- napomene za obrazloženje aktivnosti čiji je postotak ostvarenja ispod 100%

Iz Izvršenja financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu vidljiv je ukupan iznos utrošenih/ostvarenih sredstava u 2022. godini i iznosi 8.598.825.419,67 kn (indeks izvršenja Ministarstva je 103,945%). Međutim, u tabličnom pregledu Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu planiranih aktivnosti iznosi 8.516.665.842,90 kn. Razlika u iznosu od 82.159.576,77 kn se odnosi na sredstva utrošena za provedbu aktivnosti unutar proračunske stavke A570000 Administracija i upravljanje. Sredstva za provedbu aktivnosti unutar proračunske stavke A570000 planirana su u iznosu 85.961.370,00 kn, iz čega proizlazi da izvršenje predmetne stavke iznosi 85,58%.

Proračunska stavka A570000 prikazana je u Provedbenom programu Ministarstva u okviru mjere  54. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i mjere 55. Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima. Na ovoj stavci osigurana su sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći EU. Također, na ovoj stavci osigurana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga, edukacija državnih službenika i slično.

Obzirom na navedeno, sredstva utrošena na ovoj stavci nije bilo moguće razdijeliti po pojedinim aktivnostima unutar svake ustrojstvene jedinice, stoga se ovdje navode u ukupnom iznosu.

| 3.1. KABINET MINISTRA |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Kabinet ministra | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ministra radi osiguravanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i protokolarnih poslova | Kabinet ministra | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinacija poslova vezano uz sjednice i radna tijela Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pripremanje materijala za sjednice Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praćenje provedbe zaključaka Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pripremanje materijala za sudjelovanje ministra i državnih tajnika na sjednicama posebnih Vladinih povjerenstava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organizacija protokola i priprema ministra i državnih dužnosnika za posjete delegacija i sudjelovanje u delegacijama pri različitim događanjima u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priprema i organizacija nastupa ministra i državnih tajnika u sredstvima javnog informiranja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinacija događanja u svrhu predstavljanja aktivnosti i djelokruga rada Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komunikacija s medijima i prezentacijske aktivnosti ministra i Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Davanje mišljenja i očitovanja na prijedloge propisa i drugih akata tijela državne uprave i objedinjavanje mišljenja drugih ustrojstvenih jedinica na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Davanje stručnih mišljenja i savjeta u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanje rizicima i ostvarenju misije Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u izradi materijala za sastavljanje strateških dokumenata iz djelokruga Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obavljanje poslova međunarodne suradnje i koordinacija tih poslova |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priprema ministra za sudjelovanje na tijelima Europske unije |  |  |  |  |  |  |  |

- Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.2. GLAVNO TAJNIŠTVO |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 54 | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Ova mjera obuhvaća aktivnosti vezane uz razvoj ljudskih potencijala Ministarstva te planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima | Glavno tajništvo | Provodi se kontinuirano | N/P | N/P | N/P | N/P | Izrada i provedba plana izobrazbe Ministarstva za 2022. godinu. | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * | / |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Glavno tajništvo | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Obnova i održavanje voznog parka | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2022. | K570319 | 6,972,000.00 | 6,788,206.78 | 97.36 | Svi planirani postupci javne nabave motornih vozila su provedeni, vozila su isporučena i plaćena. Zbog nemogućnosti planiranja sredstava u točnom iznosu, ostao je manji neiskorišteni iznos nakon plaćanja. Ujedno, ostao je dio neutrošenih sredstava namijenjenih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer se ne može s preciznošću planirati mogući kvarovi na službenim vozilima koji mogu nastati tijekom godine. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2022. | K570321 | 10,995,000.00 | 10,438,477.16 | 94.94 | Ostvarene su uštede na pojedinim stavkama proračuna. Dio troškova se planira okvirno a stvarne cijene se dobivaju kroz postupak javne nabave. Dio opreme nije bilo moguće nabaviti zbog poremećaja na globalnom tržištu IKT opreme. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2022. | K810016 | 5,670,000.00 | 5,416,161.71 | 95.52 | S obzirom da zbog poremećaja cijena materijala i rada na tržištu, nisu se sa sigurnošću mogla predvidjeti sredstva. Isto tako nisu se mogli sa sigurnošću predvidjeti mogući kvarovi na objektima. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada sporazuma i rješenja o prijmu, prestanku državne službe, rješenja o premještaju, rješenja o rasporedu | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provedba postupaka javne nabave, izrada plana nabave, vođenje registra ugovora | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |

- Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.3. UPRAVA POMORSTVA |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 12 | Osiguranje minimalnih tehničkih uvjeta i usluga u lukama te maritimne sigurnosti brodova koji obavljaju javni obalni linijski prijevoz | Osiguranje tehničkih uvjeta (ponajprije u pogledu dužine i visine operativnih obala, dubina i širina rampe) u lukama koji omogućavaju siguran prihvat broda primjerenog potrebama te sukladno njegovim tehničkim obilježjima (duljina broda, gaz, vrsta prekrcaja vozila i putnika, ro-ro rampa, pješački izlazi/ulazi), uređenje lučkog područja u kojem se privezuju brodovi obalnog linijskog prometa te osiguranje odgovarajuće zaštite akvatorija luka, uključujući i luke ili pristaništa koje su alternativa kritičnoj infrastrukturi, kako bi se pružio sigurni boravak i pristajanje u svim stanjima vjetra i mora | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano. Svake godine se ulaže u obnovu i izgradnju luka. | Broj luka koje udovoljavaju tehničkim uvjetima od ukupno 101 | 54 (2021.) | 56 (2022.) | 56 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570219 | 86,800,000 | 85,879,056.02 | 99% | Do odstupanja dolazi iz razloga što je teško predvidjeti točnu dinamiku radova i stvarne iznose privremenih situacija. Naime sredstva se isplaćuju tek po dostavljenim privremenim situacijama. |
|  |  |  |  |  | Broj luka koje udovoljavaju maritimnim uvjetima od ukupno 101 | 22 (2021.) | 24 (2022.) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost) | 26 (2021.) | 36 (2022.) | 45 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570219 | 21,000,000 | 20,221,818.48 | 96% | Do odstupanja dolazi iz razloga što je teško predvidjeti točnu dinamiku radova i stvarne iznose privremenih situacija. Naime sredstva se isplaćuju tek po dostavljenim privremenim situacijama. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba projekta čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra, održavanje i nadogradnja postojećeg informacijskog sustava pomorskim dobrom i morskim lukama | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570348 | 3,176,875 | 2,995,347.18 | 94% | Do ovakvog odstupanja došlo je iz razloga što nisu realizirani svi troškovi sudskih vještačenja u planiranom iznosu. Ministarstvo također mora osigurati sredstva za naknade šteta i ostalu nematerijalnu imovinu, za što nisu trošena sredstva ili su ista trošena u manjem obimu od predviđenog. Sredstva su bila osigurana i za održavanje postojećih programa , te je Ministarstvo za tu namjenu dobilo ponudu manju od osiguranih sredstava. |
|  |  |  |  |  | Izrađena studija | 0 (2021.) | 0 (2022.) | 0 | Izrada "Studije zoniranja pomorskog dobra", ostale savjetodavne usluge | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570350 | 0.00 | 0.00 | 0% | Studija nije izrađena zbog promjena koje će nastupiti donošenjem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Administrativna i tehnička pomoć pri pripremi novih projekata iz područja pomorstva | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A810040 | 0.00 | 0.00 | 0% | U 2022. godini nisu angažirani vanjski suradnici za izradu „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“ zbog donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Programska podrška Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A810040 | 490,000 | 417,410.24 | 85% | Ministarstvo sa FINA-om ima sklopljen UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE SUSTAVU NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBI iz 2019. godine. U 2022. godini sklopljen je aneks kojim se promijenio način plaćanja te iz tog razloga sredstva nisu utrošena u cijelosti |
|  |  |  |  |  | Broj održanih konferencija (godišnje vrijednosti) | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 | Organiziranje manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2022. godini. Organizacija Sajma obnovljivih izvora energije i e-mobilnosti | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A754044 | 432,000.00 | 299,566.44 | 69% | Manifestacija Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2022. godini nije organizirana u planiranom obimu, dok Sajma obnovljivih izvora energije i e- mobilnosti nije organiziran. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Plaćanje članarina | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A754030 | 320,499.00 | 320,498.71 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa | 195 (2021.) | 195 (2022.) | 179 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz dodjelu stipendija | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570482 | 2,930,000.00 | 1,876,956.25 | 64% | U 2022. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2022./2023. nisu potpisani u prosincu 2022. godine, nego u siječnju 2023. godine. |
|  |  |  |  |  | Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju | 300 (2021.) | 350 (2022.) | 229 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A754037 | 8,185,000.00 | 8,180,750.00 | 100% | Ostvarena vrijednost 2022. godine manja je od ciljane vrijednosti, s obzirom da je u 2022. godini ukrcan puno manji broj vježbenika, a time je i ostvaren manji broj dana plovidbe vježbenika, zbog smanjenog opsega plovidbe u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu i racionalizacije troškova brodara. Uzrok tome su i posljedice nedavne pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj kojom je poremećen raspored ukrcaja na brodove odnosno otkazivanje ukrcaja mnogih vježbenika u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi. |
|  |  |  |  |  | Postotak izvršenosti Sporazuma | 35% (2021.) | 95% (2022.) | 85% | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt FRAMESPORT | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | T819075 | 841,075.00 | 462,453.58 | 55% | Cjelokupni Projekt kasni, zbog čega je dobiveno odobrenje za produženje projekta do 30. lipnja 2023. godine. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Priprema prijedloga propisa | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | 10% obavljenih kontrola obavljena kontrola kod 10%, a najviše 100 krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% | Naknadna kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | Prosinac 2022. | A570000 | * | * | * |  |

- Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 13 | Unaprjeđenje sustava obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca | Podizanjem kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca u skladu sa zahtjevima međunarodnih konvencija i EU direktiva podiže se razina izlaznih kompetencija potrebnih za pristup međunarodnom tržištu rada | Uprava sigurnosti plovidbe, Uprava unutarnje plovidbe | Sukladno Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020. - 2022.godine, jedan od ciljeva je osigurati odgovarajuće materijalne i kadrovske uvjete u pomorskim školama. Jedna od mjera za postizanje ovih ciljeva je osigurati materijalna sredstva za učinkovito zanavljanje opreme za provođenje naobrazbe, sukladno zahtjevima STCW Konvencije. Javnim pozivom za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom, u skladu s odredbama STCW konvencije, želi se utjecati na ostvarivanje ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020. - 2022. godine, kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru pomorstva. U 2022. godini, uloženo je 1.353.048,42 kuna kroz nabavu opreme koja će za cilj imati još više praktične nastave učenika na opremi koju do sada nisu posjedovali. | % opremljenosti srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije i Direktive | 35% (2019.) | 45% (2022.) | 45% (2022.) | Objava Javnog poziva za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STCW Konvencije za 2022. godinu | Uprava sigurnosti plovidbe | Ožujak 2022. | A754057 | 1,400,000.00 | 1,353,048.42 | 97% | Svi pristigli zahtjevi za finaciranje projekata koje su dostavila srednjškolska pomorska učilišta su finacirani ili sufinacirani u okviru osiguranih proračunskih sredstava pri čemu je ukupan iznos finaciranih projekata za 46.951,58 manji nego što je inicijalno bilo planirano. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava |  | Lipanj 2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ugovaranje i plaćanje odobrenih projekata |  | Rujan 2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrola na licu mjesta kod pomorskih učilišta kojima su odobrena bespovratna sredstva |  | Prosinac 2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u izradi prijedloga pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe |  | Siječanj 2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u izradi prijedloga Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca |  | Lipanj 2022. |  |  |  |  |  |
| 14 | Povećanje sigurnosti pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama | Primjena najviših međunarodnih i nacionalnih standarda sigurnosti i sigurnosne zaštite na hrvatskim pomorskim objektima i lukama | Uprava sigurnosti plovidbe | Provedbom ove mjere kontinuirano se unapređuje sustav ciljanog inspekcijskog i tehničkog nadzora uz primjene najviših međunarodnih, europskih i nacionalnih standarda. Ovom mjerom se zadržava status hrvatske zastave na “bijelim listama“ Pariškog memoranduma o nadzoru države luka. Povećanje zahtjeva za nadzorom pomorskog prometa podrazumijeva nužnost osposobljavanja postojećeg osoblja i novozaposlenih u skladu s njihovim specifičnim potrebama. | Broj obavljenih inspekcijskih pregleda | 4600 (2019.) | 5000 (2022.) | 5561 (2022.) | Inspekcijski pregled svih putničkih brodova hrvatske državne pripadnosti | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. | A570017 | 8,681,400.00 | 8,196,028.00 | 94% | Manji opseg stručnog usavrašavanja inspektora i ovlaštenih djelatnika kako u zemlji tako i u inozemstvu, te nešto manji troškovi službenih putovanja posljedice su koje su utjecale na slabiju realizaciju od planirane na ovim aktivnostima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obavljanje inspekcijskog pregleda brodica i jahti te plovnih i plutajućih objekata |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u provedbi koncentrirane inspekcijske kampanje Pariškog Memoranduma prema planu Pariškog Memoranduma |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspekcijski pregled brodova strane državne pripadnosti prema prioritetima definiranim PMoU i Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odobravanje procjena i planova sigurnosne zaštite luka i lučkih operativnih područja |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obavljanje inspekcijskog pregleda luka i lučkih operativnih područja vezano uz provedbu aktivnosti prema planovima sigurnosne zaštite |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obavljanje inspekcijskih pregleda pomorskog dobra sukladno planu pregleda i eventualno zaprimljenim predstavkama |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj zaustavljanja brodova u nacionalnoj (međunarodnoj) plovidbi | 26(4) (2019.) | 18(1) (2022.) | 20 (2022.) | Sudjelovanje u radu tijela Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i REMEPC-a | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina EK EMSA-e | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudjelovanje u radu Pariškog Memoranduma (PMoU) | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada i upućivanje na donošenje zakonskih i podzakonskih propisa sukladno planu zakonodavnih aktivnosti | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada i upućivanje na donošenje Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova sukladno stupanju na snagu izmjena međunarodnih Konvencija i EU propisa | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadzor nad priznatim organizacijama za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata: pregled Središnjeg ureda i jednog područnog Hrvatskog registra brodova i pregled područnog ureda Rijeka Bureu Veritasa | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usklađivanje dokumentacije Sustava upravljanja kvalitetom Uprave sigurnosti plovidbe, provedba internih i sudjelovanje u vanjskoj prosudbi u cilju održavanja valjanosti certifikata | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Broj osposobljenih službenika | 17 (2019.) | 27 (2022.) | 44 (2022.) | Izrada programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provođenje planiranih programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
| 15 | Osnaživanje sposobnosti sprječavanja i reagiranja na onečišćenja mora s pomorskih objekata | Osigurati uvjete zaštite morskog okoliša, osobito kod onečišćenja mora velikih razmjera | Uprava sigurnosti plovidbe | Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora velikih razmjera, te podizanju sposobnosti RH za reagiranje na iste. U 2022. godini sklopljeni su Okvirni sporazumi za usluge provedba mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabava opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (za grupe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). U 2023. godini nabave opreme za opremanje EAS centara biti će realizirane u skladu sa raspoloživim sredstvima Državnog proračuna. | Broj uspostavljenih logističkih centara s pripadajućom opremom | 0 (2020.) | 2 (2022.) | 0 (2022.) | Sklapanje Ugovora s gospodarskim subjektom temeljem OS za isporuku jednog kontejneriziranog sustava s opremom za opremanje logističkog centra. Izrada Sporazuma o smještaju i skrbi logističkog centra s opremom | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | T810059 | 0.00 | 0.00 | 0% | U 2022. godini sklopljeni su Okvirni sporazumi za usluge provedba mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabava opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (za grupe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). U 2023. godini nabave će biti realizirane u skladu sa raspoloživim sredstvima Državnog proračuna |
|  |  |  |  | Novim Planom intervencija unaprijediti će se sustav reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora čime će se dodatno pridonijeti zaštiti morskog okoliša i obalnog područja, provedbi mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora. U 2022. godini nastavljeno je sa izradom nacrta novog Plana intervencija. Predmetna aktivnost nije u cijelosti realizirana u 2022. godini iz razloga iznimno kompleksne procedure usuglašavanja nacrta prijedloga novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2023. godine | Novi Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora donesen i u primjeni | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 0 (2022.) | Novi Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora izrađen i deonesen | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A570017 | 0.00 | 0.00 | 0% | Predmetna aktivnost nije u cijelosti realizirana u 2022. godini iz razloga iznimno kompleksne procedure usuglašavanja nacrta prijedloga novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2023. godine |
|  |  |  |  | Projektom NAMIRS, koji je započeo 1. ožujka 2022. godine, a trajati će do kraja veljače 2024. godine, pridonijeti će se poboljšanju prevencije i zaštite morskog okoliša od posljedica pomorskih nesreća u području Sjevernog Jadrana, te ojačati regionalnu suradnju i međusektorsku koordinaciju integrirajući znanje, alate te sredstva raspoloživa unutar partnerstva u reagiranjima. Sjeverno područje Jadranskog mora je poluzatvoren morski bazen u kojem Republika Hrvatska, Talijanska Republika i Republika Slovenija, kao zemlje suradnice ovog projekta, dijele morsku površinu od otprilike 550 km2. Ta je površina od iznimne važnosti po pitanju interakcija u različitom korištenju mora (turizam, prijevoz robe i putnika, ribarstvo, akvakultura, eksploatacija i trgovina naftom i plinom, energija i komunikacije, crpljenje pijeska, kulturna baština, zaštićena područja). U tom kontekstu, iznenadna onečišćenja mora uljima uslijed pomorskih nezgoda/nesreća, predstavljaju opasnu prijetnju sa potencijalno razornim ekološkim i gospodarskim posljedicama. Ovim projektom, koji se sufinancira u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM) ,planirana je izrada analize konteksta te trenutnog stanja raspoloživih resursa i nacionalnih procedura u slučaju izlijevanja ulja na sjevernom Jadranu. Na osnovu rezultata analize, uspostaviti će se sustav zajedničke pripravnosti putem skupnog programa za osposobljavanje odabranog osoblja za reagiranje protiv onečišćenja morskog okoliša u slučaju izlijevanja ulja. U okviru projekta planirana je i izrada zajedničkih standardnih operativnih postupaka koji će se testirati pri provedbi strukturirane vježbe na moru u Tršćanskom zaljevu, kao i izrada smjernica za reviziju Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u projektu sudjeluje u svojstvu partnera. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 950.397,54 EUR, od čega se 807.835,00 EUR odnosi na EU sufinanciranje. Sredstva su u 2022. godini utrošena za pokrivanje rashoda za plaće i doprinose članova projektnog tima te za službena putovanja inicijalnog sastanka, sastanka upravljačkog odbora kao i radionice koje su održane u okviru radnog paketa 2.1. Razlika izvršenja, u odnosu na plan, rezultat je odgode u početku projekta te usporene dinamike izvršenja projektnih aktivnosti, što će se nadoknaditi u 2023. godini. | Unaprijeđen sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora | 0% (2020.) | 40% (2022.) | 53% (2022.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt NAMIRS | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | T820080 | 93,978.00 | 49,837.94 | 53% | Sredstva su u 2022. godini utrošena za pokrivanje rashoda za plaće i doprinose članova projektnog tima te za službena putovanja za potrebe inicijalnog sastanka, sastanka upravljačkog odbora kao i radionice koje su održane u okviru radnog paketa 2.1. Razlika izvršenja u odnosu na plan rezultat je odgode u početku projekta te usporene dinamike izvršenja projektnih aktivnosti, što će se nadoknaditi u 2023. godini. |
|  |  |  |  | Ova aktivnost odnosi se na sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora, prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 19. travnja 2019. godine, o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, financiranje se od 2019. godine izvršava iz financijskog plana Ministarstva Navedenom Odlukom utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati dio troškova održavanja mreže plovila čistača mora, u ukupnom iznosu 230.000 kn po plovilu čistaču mora godišnje, što ukupno za deset plovila čistača mora iznosi 2.300.000 kn godišnje. Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja. Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora. | Broj obavljenih kontrola na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | 1 (2020.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Izvršene kontrole na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A754063 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100% |  |
| 16 | Modernizacija i unaprjeđenje službe traganja i spašavanja na moru | Osigurati učinkovito djelovanje, povećanje dostupnosti i kvalitete usluge traganja i spašavanja na moru u okviru "zlatnoga sata" | Uprava sigurnosti plovidbe | Ovim Planom ispunjava se obveza Republike Hrvatske u pogledu uspostavljanja službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, kako je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, 1978 („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 14/96). Navedeno će se postići ovim Planom kojim će se uspostaviti suvremeni okvir sustava traganja i spašavanja na moru, učinkovitija organizacija i provedba poslova traganja i spašavanja na moru, kao poslova od javnog i općeg interesa, a čime će se doprinijeti podizanju kvalitete i dostupnosti pružanja usluga traganja i spašavanja na moru u odnosu na prethodno stanje.Nacrt prijedloga Uredbe o nacionalniom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru u 2022. godini je dovršen te upućen u proceduru donošenja,koje se očekuje tijekom 2023. godine | Donesen novi Nacionalni plan traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 0 (2022.) | Novi Nacionalni plan traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru izrađen i donesen | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A570017 | 0.00 | 0.00 | 0% | Nacrt prijedloga Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru u 2022. godini je dovršen te upućen u proceduru donošenja, koje se očekuje tijekom 2023. godine |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Unaprjeđenje usluge sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u | Osigurati učinkovitost i povećanje dostupnosti usluga sigurnosti plovidbe, te uvjete za pravovremeno preveniranje složenih plovidbenih rizika i sigurnosnih incidenata | Uprava sigurnosti plovidbe | Aktivnost se provodi počevši od 2012. godine, a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju postojećeg VTS sustava. U okviru ovog projekta sredstva su namijenjena za razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav), koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske. Strateški cilj, koji se odnosi na osiguranje preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima, temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U okviru aktivnosti u 2022. godini izvršena je nadogradnja VTMIS sustava, te je nabavljena oprema za potrebe sustava nadzora plovidbe, koja je stavljena u punu funkcionalnu upotrebu. | Broj STM razmijenjenih planova putovanja | 0 (2020.) | 20 (2022.) | 20 (2022.) | Nadogradnja VTMIS VII faza | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | K819013 | 900,000.00 | 890,216.25 | 99% | U okviru aktivnosti izvršena je nadogradnja vtmis sustava, te je nabavljena oprema za potrebe sustava nadzora plovidbe, koja je stavljena u punu funkcionalnu upotrebu. |
| 18 | Razvoj usluga elektroničkog poslovanja u lučkom području i upravljanja morskim prostorom | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | U 2022. godini nastavljeno je sa pružanjem kontinuirane i pouzdane razmjene podataka između sustava CIMIS i drugih elektroničkih sustava dionika pomorskog gospodarstva. | Broj dionika pomorskog gospodarstva integriranih kroz sustav CIMISNet | 0 (2020.) | 2 (2022.) | 2 (2022.) | Osiguravanje kontinuirane i pouzdane razmjene podataka između sustava CIMIS i drugih elektroničkih sustava dionika pomorskog gospodarstva | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A570017 | 260,000.00 | 220,063.00 | 85% | U 2002. godini osigurana je dogradnja CIMISNet sustava radi osiguravanja daljnje razmjene podataka između sustava CIMIS i drugih elektroničkih sustava dionika pomorskog gospodarstva (u dijelu vtmis, sigurnosne zaštite i potvrde o predaji otpada), a koja obveza proizlazi temeljem nacionalnih i međunarodnih propisa |
| 20 | Razvoj informatiziranog sustava razmjene podataka u vodnom prometu | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | U 2022. godini nastavljeno je sa pružanjem usluga Informacijskog sustava unutarnje plovidbe ISUP i podrškom korisnicima. | Broj korisnika ISUP | 0 (2020.) | 40 (2022.) | 40 (2022.) | Osiguravanje operativne primjene Informacijskog sustava unutarnje plovidbe ISUP i podrška korisnicima | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A570017 | 1,000,000.00 | 779,836.00 | 78% | U 2022. godini osigurana kontinuirana podrška 2. razine funkcionalnosti ISUP-a u okviru zajedničke EU platforme CEERIS. |
|  |  |  |  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodi projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic- Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a trajati će do 30. rujna 2023. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći je projektni partner, a u njemu sudjeluju pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore Pomorski fakultet Kotor. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko- jonske regije, što će se osigurati kroz ključne projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru. Ukupna vrijednost projekta EUREKA iznosi 3.165.750 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 85%. Iznos sufinanciranja iz ERDF-a koji će temeljem ovog projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 538.040,65 EUR, dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 94.948,35 EUR. Sredstva utrošena na materijalnim rashodima odnose se na službena putovanja članova projektnog tima za potrebe sudjelovanja na zajedničkim sastancima projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta i radionicama koji su održani u Tirani, Kotoru, Mostaru i Rimu, a u skladu s dinamičkim planom projekta. Sredstva su također utrošena za sudjelovanje pridruženog partnera na sastancima, testiranja na COVID-19 članova projektnog tima, plaćanje ugovorenih usluga vođenja i savjetovanja projekta, te usluge promidžbe i vidljivosti. Sredstva iz grupe materijalnih rashoda, a koja su bila planirana za usluge izrade studija i analiza za modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova i dogradnju nacionalnog Sea Traffic Management sustava nisu utrošena, obzirom da je, temeljem odluke Konzorcija projekta, poslove razvoja tehničkih i poslovnih uvjeta za modernizaciju novog sustava obveznog javljanja brodova u području Jadrana, izradila EMSA bez naknade. Sredstva planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, utrošena su u skladu sa zaprimljenom doznakom financijskih sredstava od strane INTERREG ADRION programa, temeljem certificiranih periodičkih izvješća projektnih partnera kao i odobrenog izvješća o napretku projektu, a odnosili su se na transfere financijskih sredstava koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao vodeći projektni partner, izvršilo prema projektnim partnerima EUREKA projekta. | Postotak izvršenosti projekta EUREKA | 30% (2021.) | 70% (2022.) | 60% (2022.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt EUREKA | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | T821075 | 3,093,550.00 | 3,004,881.24 | 97% | U 2022. godini sredstva su utrošena za službena putovanja članova projektnog tima radi sudjelovanja na zajedničkim sastancima projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta i radionicama koji su održani u Tirani, Kotoru, Mostaru i Rimu, a u skladu s dinamičkim planom projekta, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi sudjelovanja pridruženog partnera na sastancima), troškove testiranja na COVID-19 članova projektnog tima, plaćanje ugovorenih usluga vođenja i savjetovanja projekta te usluge promidžbe i vidljivosti. Sredstva iz grupe materijalnih rashoda, a koja su bila planirana za usluge izrade studija i analiza za modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova i dogradnju nacionalnog Sea Traffic Management sustava nisu utrošena, obzirom da je temeljem odluke Konzorcija projekta poslove razvoja tehničkih i poslovnih uvjeta za modernizaciju novog sustava obveznog javljanja brodova u području Jadrana izradila EMSA, bez naknade. Sredstva planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na izvoru 51, utrošena su u skladu s zaprimljenom doznakom financijskih sredstava od strane INTERREG ADRION programa temeljem certificiranih periodičkih izvješća projektnih partnera kao i odobrenog izvješća o napretku projektu, a odnosili su se na transfere financijskih sredstava koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći projektni partner izvršilo prema projektnim partnerima EUREKA projekta. |
|  |  |  |  | Provedba projekta INTESA započela je u siječnju 2019. godine. Projekt je završen 30. lipnja 2022. godine. U 2022. godini rashodi su bili planirani u iznosu 450.300 kuna. Troškovi projekta su se sufinancirali u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 45.324,03 kuna na plaće i doprinose članova projektnog tima, 4.540,62 kuna na službeni put na projektnu konferenciju u Zagrebu, 178.500,00 kuna na usluge nadogradnje pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova robe - CIMIS, VTS, Maritime Safety i 131.484,38 kuna na usluge izrade akcijskog plana razvoja lučkih informacijskih sustava s ciljem digitalne transformacije luka. Uslugom nadogradnje pilot sustava izvršena je nadogradnja PCS sustava Lučke uprave Ploče s ciljem integracije s sustavom CIMIS MMPI-a u skladu s razvojem Nacionalnog sustava PCS. Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine. | Postotak izvršenosti projekta INTESA | 70% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt INTESA | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | T810064 | 487,225.00 | 486,439.88 | 100% | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u svojstvu projektnog partnera sredstva iz Projekta uložilo u nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u dijelu osiguravanja razmjene s jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS), evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama te razmjenu sigurnosnih MSI poruka putem platforme sustava Automatske identifikacije brodova (AIS). Projekt je uspješno dovršen u lipnju 2022. godine te je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ostvarilo sve definirane ciljeve. |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava sigurnosti plovidbe | Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine. | Postotak izvršenosti projekta RIS COMEX | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt RIS COMEX | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.03.2022. | K810053 | 204,400.00 | 159,724.38 | 78% | Planirana sredstva u 2022. godini utrošena su na tehničku podršku i održavanje sustava ISUP kao sastavnice zajedničkih EU informacijskih platformi CEERIS i EURIS |
|  |  |  |  | Planirana sredstva utrošena su na realizaciju sustava CEERIS i EURIS kao zajedničke EU platforme, pri čemu je svaka država članica financirala svoj udio u razvoju istih, recipročno postotku riječnih kilometara na pojedinom koridoru i ostvarenog godišnjeg prometa roba. Nabavljene su i bazne stanice na području hrvatskog dijela Dunava te dva servera i tri (pilot projekt) navigacijske oznake integriranim AIS transponderom. | Postotak izvršenosti projekta GUTTA | 70% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt GUTTA | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 30.06.2022. | T587065 | 205,000.00 | 151,567.87 | 74% | Sredstva koja su utrošena u 2022. godini koristila su se za dio plaća članova Projektnog tima koji je formiran u svrhu vođenja projekta i provedbe zadanih projektnih aktivnosti. Članovi Projektnog tima su tijekom prve polovice 2022. godine bavili upravljanjem projektom, izradom šestomjesečnih izvještaja o napretku projekta te planiranjem i organizacijom završne Konferencije za projekt. Također, sredstva su utrošena za uslugu organizacije završne Konferencije, odnosno za iznajmljivanje dvorane za sudionike, usluge hotelskog smještaja pružanje audio-vizualne podrške za vrijeme konferencije, pružanje IT podrške vezano za hibridni dio konferencije, objavu informativnog teksta o projektu u tiskovnim i elektroničkim medijima, izradu promidžbenih materijala, usluge moderatora, usluge koordinacije svih aktivnosti i usluge reprezentacije. Sredstva koja su ostala ne iskorištena bila su namijenjena za troškove putovanja članova Projektnog tima na završnu Konferenciju projekta koja se održala u Lecce-u, Italija. |
|  |  |  |  | U okviru mjere u 2022. godini za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS), kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima, osigurano je kontinuirano telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija, te su izvršena daljnja ulaganja u informatičku opremu, licence, održavanje i dogradnju Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. | Pružene usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom | 8982 (2020.) | 9100 (2022.) | 9100 (2022.) | Redovno održavanje ispravnog rada sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTMIS | Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša | 31.12.2022. | A570017 | 10,306,750.00 | 8,674,505.00 | 84% | Planirana sredstva u 2022. godini utrošena su na kontinuirano redovno održavanje ispravnog rada sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTMIS |
|  |  |  |  |  | Održavanje flote plovila LK | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Redovno održavanje flote plovila LK | Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove | 31.12.2022. | A570017 | 15,826,550.00 | 13,842,518.80 | 87% | Uzimajući u obzir početak isporuke novih brodica temeljem uspješno provedenih postupaka javne nabave smanjeni su izdatci na održavanje onih brodica koje će prve biti upućene u rashod. |
|  |  |  |  |  | Nastavak digitalizacije poslovnih procesa USP | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove | 31.12.2022. | A570017 | 15,991,650.00 | 12,735,653.75 | 80% | Planirani rokovi završetak za određene dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe pomaknuti su u 2023. godinu zbog čega je i ostvareno izvršenje niže od planiranoga. |
|  |  |  |  |  | Održavanje poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Radovi na tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove | 31.12.2022. | A570017 | 8,015,596.00 | 7,004,466.13 | 87% | Zbog kašnjenja u rješavanju imovinsko pravnih pitanja nisu odrađene planirana investicijska ulaganja u poslovne prostore lučkih kapetanija. |
|  |  |  |  |  | Učinkovito upravljanje ljudskim resursima i poslovnim procesima | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Broj izdanih plovidbenih dozvola, broj riješenih predmeta u EGOP-u, broj kreiranih naloga u SPIN-u | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. | A570017 | 71,144,250.00 | 70,291,121.25 | 99% | Ukupno manji troškovi zaposlenih zbog prijevremenih odlazaka u mirovinu, manjeg broja novozaposlenih djelatnika u odnosu na plan, manji troškovi službenih putovanja i stručnog osposobljavanja rezultirali su ukupnim izvršenje od 94,91% |
|  |  |  |  |  | Proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz | 10% (2021.) | 40% (2022.) | 25% (2022.) | Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. | T810060 | 1,820,000.00 | 1,819,095.58 | 100% | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je, dana 22. prosinca 2021. godine, Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2- 3016/19-4133/ŽM. s Plovput d.o.o, Zadarskom županijom, Gradom Ninom, Općinom Privlaka, Općinom Vir i Općinom Vrsi. Istim Ugovorom utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati projekt u iznosu od 7.433.198,35 kn, umanjeno za iznos koji je uplatilo u 2018. godini, odnosno u ukupnom iznosu od 6.896.550,65 kn, od čega u 2022. godini u iznosu od 2.973.279,33 kn, u 2023. godini u iznosu 422.052,05 EUR, te u 2024. godini u iznosu od 98.655.54 EUR. U 2022. godini, ovo Ministarstvo sufinanciralo je radove produbljenja i proširenja plovnog kanala Privlački gaz u ukupnom iznosu od 1.819.095 kn, a shodno zaprimljenim zahtjevima za plaćanje. Zaprimljeni zahtjevi bili su niži u odnosu na planirane za 2022. godinu i to iz razloga kašnjenja u izvođenju dijela radova. |
|  |  |  |  |  | Osiguravanje sigurnosti plovidbe na plovnim putovima uklanjanjem podrtina i potonulih stvari | 1 (2021.) | 2 (2022.) | 0 (2022.) | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari koji su prijetnja sigurnosti plovidbe i morskom okolišu | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. | A754065 | 0.00 | 0.00 | 0% | U 2022. godini nije bilo primjene kako je predviđena stavkom 10. članka 840.n i stavka 8. članka 840.s Pomorskog zakonika. |
|  |  |  |  |  | Učinkovito pružanje usluga traganja i spašavanja na moru | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Zanavljanje flote lučkih kapetanija | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2022. | K103278 | 18,713,800.00 | 290,078.21 | 2% | Zajednica ponuditelja je dobila produljene roka isporuke brodica na 2023. godinu budući je tijeku gradnje istih došlo do bitno izmijenjenih okolnosti na koje zajednica ponuditelja nije mogla utjecati, a te iste okolnosti još uvijek traju. Naime, zbog ozbiljnih sustavnih poremećaja na svjetskom tržištu opskrbe materijalima i opremom uzrokovane COVID pandemijom te naknadno dodatno pojačano ruskom agresijom na Ukrajinu, dobavljači glavne opreme (glavni motori, generatori, elektro oprema, navigacijski sustavi,…) nisu na vrijeme isporučili ugovorene pakete opreme već sa zakašnjenjem i od preko 10 mjeseci. Zbog unaprijed definirane specifikacije i zadovoljavanja tehničkih karakteristika brodice nije bilo moguće ugraditi alternativnu opremu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K820078 | 5,876,687.00 | 5,527,692.91 | 94% | Aktivnosti su izvršene, samo su sredstva iskorištena u manjem obimu. |

| 3.5. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 22 | Razvoj sustava podataka o objektima sigurnosti plovidbe te uspostava Registra objekata sigurnosti plovidbe **** | Uspostava Registra objekta sigurnosti plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | U sklopu projekta razvoja sustava obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj nadograđen je postojeći AIS softver kojem se dodala mogućnost nadzora AtoN- a. | % nadogradnje AIS-a | 0% (2020) | 50% (2022) | 100% | Nadogradnja postojećeg AIS softvera | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2022. | T754039 | *** | *** | *** |  |
| 23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav- Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava unutarnje plovidbe | U projektu "Uređenje kritične dionice na rijeci Dunav kod Sotina" su djelomično izgrađene vodne građevine ( dva pera i jedna uzdužna građevina ) na Dunavu na području Sotina. | % izgrađenosti | 0% (2020) | 70% (2022) | 80% | Uređenje kritične dionice na rijeci Dunav kod Sotina | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2022. | T754039 | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  | U projektu "Izrada SUO i projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save (Jaruge-Novi Grad)" je završen postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš (ishođeno je rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš) te ishođena lokacijska dozvola nakon čega je nastavljena izrada projektne dokumentacije. | % izrađene dokumentacije | 20% (2020) | 60% (2022) | 75% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi (dionica Jaruge - Novi Grad) | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810056 | 1,190,656.00 | 1,202,831.30 | 101% |  |
|  |  |  |  | Tijekom godine nije započeta studijska dokumentacija. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 20% (2022) | 0% | Nastavak izrade studijske dokumentacije VKDS | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810006 | 0.00 | 0.00 | 0% | Nakon izrađene Studije izvodljivosti VKDS-a , zatražene su smjernice JASPERS misije za nastavak aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije. Do kraja 2022. godine smjernice nisu zaprimljene stoga se nije pristupilo planiranoj izradi studijske dokumentacije |
|  |  |  |  | Izrađena je pripremna dokumentacija u svrhu izrade analize dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 40% (2022) | 5% | Analiza dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810001 | 500,000.00 | 0.00 | 0% | Ugovor s Izvođačem je potpisan kasnije od planiranog početka nabave. |
|  |  |  |  | Izrađeno godišnje izvješće praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin sukladno okvirnom sporazumu koji je sklopljen na 4 godine. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 25% (2022) | 25% | Usluge praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810001 | 498,125.00 | 498,125.00 | 100% |  |
|  |  |  |  | U sklopu CEF projekta "Priprema FAIRway 2 radova na Rajni - Dunav koridoru" proveo se postupak javne nabave monitoringa hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav uz održavanje koordinacijskih sastanaka upravljačkog odbora. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 5% (2022) | 5% | Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810067 | 764,320.00 | 221,950.60 | 29% | Sve planirane aktivnosti su provedene sa manjim financijskim sredstvima od planiranih |
|  |  |  |  | U sklopu projekta izrade projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „Zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu je prezentirana varijanta nacrta koncepcijskog rješenja infrastrukture za plovidbu rijekom Savom na području grada Zagreba. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 50% (2022) | 20% | Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne na unutarnjim vodama u svrhu promocije zelene plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | A754036 | 0.00 | 0.00 | 0% | Odabrani izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka IGH čiji ključni stručnjaci na ovom projektu su napustili tvrtku stoga projekt kasni u odnosu na plan. U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih plaćanja. |
|  |  |  |  | Tijekom 2022. godine nastavljeno je tehničko održavanje plovnog puta rijeke Save i Drave. | % izgrađenosti | 0% (2020) | 50% (2022) | 50% | Gradnja infrastrukturnih objekta te obavljanje planiranog tehničkog održavanja plovnih putova unutarnjih voda | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K810001 | 11,922,775.00 | 11,187,112.20 | 94% | Sve planirane aktivnosti su provedene sa manjim financijskim sredstvima od planiranih |
| 24 | Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektnu dokumentaciju te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.). U svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora i održavanje signalizacijskih sustava povećanje broja plovila i AIS plutača. | Uprava unutarnje plovidbe | U sklopu projekta revitalizacije rijeke Kupe – EKO- REKUPA usvojeno je Koncepcijsko rješenje uređenja plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi | % izrađene dokumentacije | 10% (2020) | 30% (2022) | 30% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za rijeku Kupu | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K754068 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100% |  |
|  |  |  |  | U sklopu projekta izgradnje zimovnika Opatovac završeni su zemljani radovi i započela je izgradnja obaloutvrde sa vezovima za plovila koja će koristiti zimovnik. | % izgrađenosti | 0% (2020) | 50% (2022) | 50% | Izgradnja zimovnika Opatovac na rijeci Dunav | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  | U sklopu projekta za razvoj sustava obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj nabavljene su plovne oznake- plutače, s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama (tzv. AIS AtoN – Aids to Navigation), te dio njih sa senzorima dubine uz edukaciju djelatnika koji rade na obilježavanju vodnih putova. razvoj sustava obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj. | broj novih plovnih oznaka | 0 (2020) | 80 (2022) | 80 | Nabava novih plovnih oznaka s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  | U sklopu projekta za razvoj sustava obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj izgrađeni su dijelovi plovila za obilježavanje (dva plovila za obilježavanje rijeka Save i Drave). | broj plovila | 0 (2020) | 0 (2022) | 0 | Nabavka novih plovila za obilježavanje Drave i Save | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje |  | T754039 | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  | Aktivnost nije provedena u izvještajnom razdoblju. | broj plovnih objekata | 0 (2020) | 0 (2022) | 0 | Održavanje pristana na rijeci Savi | Uprava unutarnje plovidbe |  | K810024 | 0.00 | 0.00 | 0% | Tijekom godine nije bilo potrebe za održavanjem pristana. |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Povećanje interoperabilnosti i pristupačnosti drugim vidovima prometa, zaštita okoliša te povećanje administrativnih kapaciteta/obuka | Mjera obuhvaća pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, popravke, opremanje, održavanje te stipendiranje studenata i učenika. | Uprava unutarnje plovidbe | Kroz pomoći dodijeljena su financijska sredstva Jedinicama lokalne samouprave (JLRS) koje upravljaju skelama na svom području za tekuće i kapitalne troškove . Dio skela je obnovljen, kako bi se povećala razina sigurnosti članova posade i putnika, omogućio kvalitetniji i sigurniji prijevoz i povećala učinkovitost skela. Odobrena su sredstva za sufinanciranje nove skele Križnice u sklopu NPOO-a, u kojem je Ministarstvo kroz pomoći JLRS sudjelovalo u sufinanciranju ukupnog iznosa u iznosu od 20% . | broj plovila u vlasništvu JLRS osposobljenih za prometno povezivanje | 0 (2020) | 6 | 12 | Dodjela pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za osposobljavanje plovila za prijevoz i prometno povezivanje | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | A570445 | 2,555,901.00 | 2,555,900.17 | 100% |  |
|  |  |  |  | Dodijeljeno je 9 (devet) učeničkih stipendija u Srednjoj strukovnoj školi - nautičar unutarnje plovidbe u Sisku i 1 (jedna) studentska stipendija za studenta Fakulteta prometnih znanosti - vodni smjer u Zagrebu. | % dodijeljenih subvencija za stručni kadar | 0% (2020) | 69% (2022) | 69% | Dodjela subvencija za obrazovanje i osposobljavanje stručnog kadra iz oblasti unutarnje plovidbe |  |  | A821014 | 65,800.00 | 62,518.75 | 95% | Sve planirane aktivnosti su provedene sa manjim financijskim sredstvima od planiranih |
| 26 | Povećanje energetske učinkovitosti i financijske održivosti te suradnja s hrvatskim brodarima i podrška društvima za prijevoz unutarnjim plovnim putovima | Mjera obuhvaća modernizaciju plovila te prilagodbu Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a (usmjerena je povećanju energetske učinkovitosti poštujući zaštitu okoliša i prirode). | Uprava unutarnje plovidbe | Tijekom 2022. godine izrađen je novi Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima) kojim su definirani ciljevi, uvjeti i postupci dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u sektoru prometa na unutarnjim vodama. | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 100% (2022) | 100% | Izrada Programa potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | A754036 A810015 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0% | Program je izradila Uprava unutarnje plovidbe |
|  |  |  |  | U rujnu 2022. godine objavljen je javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti i započeo postupak same dodjele potpora koji se nastavlja do kraja 2023. godine. | % dodijeljenih potpora | 0% (2020) | 50% (2022) | 75% | Provedba Programa i dodjela potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi |  |  |  |  | 4,491,512.72 | 75% | Sve planirane aktivnosti su provedene sa manjim financijskim sredstvima od planiranih |
| 27 | Razvoj luka na osnovnoj i sveobuhvatnoj TEN-T mreži i terminala za opasne tvari te objekta za gospodarenje otpadom i unapređenje informacijske platforme | Mjera obuhvaća ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka kako bi se udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj i gospodarskoj potražnji. Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih kapaciteta te proširenjem lučkog područja žele se modernizirati luke u tehničko- tehnološkom smislu i povezati ih s gospodarsko- poduzetničkim zonama i integrirati u logističko- distribucijske lance. | Uprava unutarnje plovidbe | Rekonstrukcije industrijskih kolosijeka u lukama Vukovar, Osijek i Slavonski Brod, Izgradnja infrastrukture za pregled i popravak kontejnera, Rekonstrukcija obaloutvrde u luci Osijek, Izgradnja dijela infrastrukture u pristaništima (Labov- Nard, Nemetin, Aljmaš, Ilok, Batina, Križnica, Sisak), Izgradnja dijela terminala za rasute terete u Osijeku. | % izgrađenosti osnovne lučke infrastrukture | 15% (2020) | 30% (2022) | 30% | Izgradnja osnovne infrastrukture u lukama na unutarnjim vodama | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) | 31.12.2022. | ** | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  | Izrađen dio projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, Izrađeni projektni zadaci za terminale za prihvat otpada s plovila u lukama Sl. Brod, Vukovar i Osijek (podloga za prijavu projekta na NPOO). | % izrađene dokumentacije | 0% (2020) | 20% (2022) | 20% | Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) | 31.12.2022. | ** | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  | Aktivnost nije provedena. | % nadogradnje sustava | 0% (2020) | 30% (2022) | 0% | Nadogradnja sustava razmjene podataka jedinstvenog lučkog informacijskog sustava | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) | 31.12.2022. | ** | ** | ** | ** |  |
| 28 | Međunarodna suradnja, usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa propisima EU te zahtjevima Schengenskog sporazuma | Mjera obuhvaća sudjelovanje u radu komisija te ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe. Prilikom valorizacije riječnog prometa nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš (WACOM - Sustav za prognozu i upozorenje u izvanrednim situacijama). Uspostava Informacijskog sustava unutarnje plovidbe - ISUP (elektroničke prijave dolazaka/odlazaka plovila u međunarodnom prometu i dr.). | Uprava unutarnje plovidbe | 1. WACOM - Provedene su sve planirane aktivnosti (Izrađena Strategija provedbe protokola uz Okvirni sporazum uz utvrđene Mjere), Potpisana je SAVA FAP (Flood and Accidental Pollution) Deklaracija. Projekt je uspješno okončan 31.12.2022. 2 Donesen je Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe; Određeni protokoli ulaska plovila iz trećih zemalja u Schengensku zonu na teritoriju Republike Hrvatske; SAVSKA KOMISIJA - održan 9 sastanaka država stranaka (odobren drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save te je usvojena Deklaracija 9. sastanak država stranaka), održani svi planirani sastanci radnih skupina Savske komisije | % razine usklađenosti | 30% (2020) | 70% (2022) | 70% | Podizanje razine sigurnosti i uspostava mjera koje treba poduzeti u slučaju incidenata (RIS, ISUP, WACOM i dr.) te nadogradanja sustava označavanja i praćenja plovnosti unutarnjih plovnih putova Usklađivanje zakonodavstva sa EU propisima u području sigurnosti, interoperabilnosti, održivosti i zaštiti okoliša Ispunjavanje uvjeta unutarnje plovidbe za ulazak RH u Schengenskog zonu Postizanje interoperabilnosti sa susjednim zemljama | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | K570297 T587080 | 1,546,379.00 | 1,427,247.03 | 92% | Sve planirane aktivnosti su provedene sa manjim financijskim sredstvima od planiranih |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Uprava unutarnje plovidbe | Provedena kontrola na licu mjesta za provjeru namjene dodijeljenih financijskih sredstava Jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu (Općina Sv. Martin na Muri i Općina Ferdinandovac) | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava Izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |

- Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

** Izvori financiranja i planirana sredstva za mjeru 27. osigurana su u proračunima Lučkih uprava unutarnjih voda.

*** Planirana sredstva osigurana su u Upravi za EU fondove i strateško planiranje na aktivnosti T754039

**** Nova mjera 22. u odnosu na GPR 2021 gdje je aktivnost Nadogradnja postojećeg AIS softvera bila prikazana kroz mjeru 24. Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša

| 3.6. UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU I PROMET |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Status - izrada studijske/projektne dokumentacije u tijeku T754034 - Dugo Selo - Novska, Karlovac - Oštarije T754048 - Oštarije - Škrljevo, Škrljevo - Rijeka - Jurdani, Delta, Okučani - Vinkovci, čvor Zagreb |
|  |  |  |  | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budući se radi o većem broju projekata za koje je potrebno izraditi studijsku i projektnu dokumentaciju, započeti su postupci javne nabave te su isti u tijeku i planiraju se završiti u 2023. Na provedbu projekata izrade tehničke dokumentacije koji su u tijeku utječu brojni čimbenici kao na primjer promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanja imovinskopravnih odnosa i početka pokretanja postupka otkupa zemljišta, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja u rokovima završetka. Projekti izrade studijske/projektne dokumentacije (7) - u tijeku: 5 projekata izrada studijske/projektne dokumentacije u tijeku 2 projekta postupak javne nabave u tijeku, potpis ugovora planira se u 2023. Dugo Selo - Novska - projektiranje u tijeku Karlovac - Oštarije - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena i predana u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za ishođenje Rješenja o prihvatljvosti zahvata za okoliš; u tijeku izrada dokumentacije o nabavi za izradu projektne dokumentacije Oštarije - Škrljevo - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA), u tijeku izrada SUO Škrljevo - Rijeka - Jurdani - projektiranje u tijeku (izrada glavnih projekata u tijeku) Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac (Delta) - izrađena dokumentacija o nabavi, pokrenut postupak javne nabave, održano javno otvaranje ponuda, evaluacija u tijeku Okučani - Vinkovci - izrada projektne dokumentacije za građevinski i elektroenergetski podsustav - potpisani ugovori za sve 4 poddionice; izrada projektne dokumentacije za prometno-upravljački i signalno- sigurnosni podsustav - izrađena dokumentacija o nabavi, pokrenut postupak javne nabave, održano javno otvaranje ponuda, objavljena Odluka o odabiru, aktivnosti za potpis Ugovora u tijeku čvor Zagreb - izrađena dokumentacija o nabavi, pokrenut postupak javne nabave, održano javno otvaranje ponuda, evaluacija u tijeku | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0 (2020.) | 3 (2022.) | 0 (2022.) | Izrada studijske i projektne dokumentacije | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754034 | 6,824,658.00 | 6,824,658.00 | 100.00 | Budući se radi o većem broju projekata za koje je potrebno izraditi studijsku i projektnu dokumentaciju, započeti su postupci javne nabave te su isti u tijeku i planiraju se završiti u 2023. godini. Na provedbu projekata izrade tehničke dokumentacije koji su u tijeku utječu brojni čimbenici kao na primjer promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanja imovinskopravnih odnosa i početka pokretanja postupka otkupa zemljišta, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja u rokovima završetka. Financijska sredstva utrošena su kako slijedi: Dugo Selo - Novska - 6.824.658,00 HRK za sljedeće namjene: rješavanje imovinskopravnih odnosa, pristojbe i ostalo Karlovac - Oštarije - zbog dugotrajnih postupaka ex-post kontrola Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) realizacija sredstva za plaćanje troškova nije realizirano u 2022. te se prebacuje na 2023. Oštarije - Škrljevo - 2.390.207,53 HRK za sljedeće namjene: izradu studijske dokumentacije, interne plaće radnika, revizija i ostalo Škrljevo - Rijeka - Jurdani - 2.413.141,05 HRK za sljedeće namjene: izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa, troškove pristojbi, iskop za istraživačke radove, interne plaće radnika, promidžba i vidljivost i ostalo Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac (Delta) - 07.03.2022. objavljena dokumentacija o nabavi; zbog dugotrajnosti postupka javne nabave realizacija sredstava se prebacuje na 2023. Okučani - Vinkovci - 430.482,17 HRK za sljedeće namjene: izradu projektne dokumentacije i interne plaće radnika čvor Zagreb - 07.03.2022. objavljena dokumentacija o nabavi; zbog dugotrajnosti postupka javne nabave realizacija sredstava se prebacuje na 2023. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T754048 | 2,007,000.00 | 5,233,830.75 | 260.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Status - radovi u tijeku T754048 - Križevci - Koprivnica - dg T754034 - Dugo Selo - Križevci, Vinkovci - Vukovar, Hrvatski Leskovac - Karlovac Brojni čimbenici utječu na provedbu radova kao na primjer promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanja imovinskopravnih odnosa i početka pokretanja postupka otkupa zemljišta, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja u rokovima početka i provedbe projekta radova. Značajni utjecaj na provedbu radova imao je i globalni poremećaji na tržištima građevinskih materijala koji su doveli do nemogućnosti uvoza i poteškoća u nabavi kvalitetnog građevinskog materijala i do lančane reakcije značajnog povećanja cijena na svim tržištima. Ublažavanje posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala nastalih uslijed globalnih poremećaja provodi se temeljem Zaključka Vlade (NN 107/2021) i Metodologije izračuna razlike u cijeni kod ugovora u kojima je ugovorena jedinična cijena radova. Projekt radova provodi se kroz nekoliko godina; pokazatelj za projekt radova smatra se da je realiziran kada se ishodi Uporabna dozvola za projekt. Financijska sredstva utrošena su kako slijedi: Križevci - Koprivnica - dg - 111.854.238,77 HRK za sljedeće namjene: izvođenje radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, rješavanje imovinskopravnih odnosa, leasing vozila, interne plaće radnika, promidžba i vidljivost i ostalo Dugo Selo - Križevci - 6.056.203,59 HRK za sljedeće namjene: uslugu izrade projektne dokumentacije, uslugu nadzora nad izvođenjem radova, rješavanje imovinskopravnih odnosa, troškove pristojbi, dozvola, troškove tehničkog pregleda, troškove rješavanje sporova. odvjetničke usluge i ostalo Vinkovci - Vukovar - 15.064.714,18 HRK za sljedeće namjene: zvođenje radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova, rješavanje imovinskopravnih odnosa, ttroškove dozvola i ostalo Hrvatski Leskovac - Karlovac - 286.582,09 HRK za sljedeće namjene: rješavanje imovinskopravnih odnosa, troškove pristojbi, dozvola, doprinose, odvjetničke usluge i ostalo |
| 37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili i zgrađene željezničke pruge Brojni čimbenici utječu na provedbu radova kao na primjer promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanja imovinskopravnih odnosa i početka pokretanja postupka otkupa zemljišta, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja u rokovima početka i provedbe projekta radova. |  |  |  |  |  |  |  | T754048 | 112,613,000.00 | 111,854,238.77 | 99.33 |  |
|  |  |  |  | Značajni utjecaj na provedbu radova imao je i globalni poremećaji na tržištima građevinskih materijala koji su doveli do nemogućnosti uvoza i poteškoća u nabavi kvalitetnog građevinskog materijala i do lančane reakcije značajnog povećanja cijena na svim tržištima. Ublažavanje posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala nastalih uslijed globalnih poremećaja provodi se temeljem Zaključka Vlade (NN 107/2021) i Metodologije izračuna razlike u cijeni kod ugovora u kojima je ugovorena jedinična cijena radova. | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0 (2020.) | 56,9 (2022.) | 0 (2022.) | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projekt radova provodi se kroz nekoliko godina; pokazatelj za projekt radova smatra se da je realiziran kada se ishodi Uporabna dozvola za projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projekti radova (4) - u tijeku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Križevci - Koprivnica - dg - radovi u tijeku Dugo Selo - Križevci - radovi u tijeku Vinkovci - Vukovar - radovi u tijeku Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi u tijeku - u izvještajnom razdoblju završen postupak javne nabave; potpisani ugovori (građevinski i elektroenergetski te prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav), NoBo/DeBo - Potvrda o provjeri podsustava infrastrukturnih od strane prijavljenog tijela - izrađena dokumentacija o nabavi, održano javno otvaranje ponuda, evaluacija u tijeku Broj izvršenih radova |  |  |  |  |  |  |  | T754034 | 21,407,501.00 | 21,407,499.86 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Status - radovi završeni T754048 - Zagrebačko pristanište (projekt završen u 2022.) Status - postupak javne nabave za radove u tijeku T754048 - Mjerne stanice |
|  |  |  |  | Projekt radova (1) - postupak javne nabave za radove u tijeku Mjerne stanice - u izvještajnom razdoblju održano javno otvaranje ponuda, postupak javne nabave u tijeku; zbog dugotrajnosti postupka javne nabave planirani troškovi planirani su za 2023. Projekt radova (1) - završeni Zagrebačko pristanište - projekt završen 2022. | Broj izvršenih radova (Zagrebačko pristanište i Mjerne stanice) | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja željezničkih pruga i unaprjeđenje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754048 | 4,480,000.00 | 1,207,611.47 | 26.96 | Financijska sredstva utrošena su kako slijedi: Zagrebačko pristanište - 485.342,99 HRK za sljedeće namjene: izvođenje radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova, uslugu tehničkog pregleda, dozvole, izdatke za tehničku i administrativnu podršku projektu, interne plaće radnika i ostalo Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole (Mjerne stanice) - nije bilo realizacije financijskih sredstava zbogdugotrajnosti postupka javne nabave te se realizacija sredstava prebacuje u 2023. Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata - 722.268,48 HRK za sljedeće namjene: izvođenje radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova, uslugu tehničkog projektiranja, reviziju projekta, promidžbu i vidljivost i ostalo. |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikaciju, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na pruzi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 2 projekta završena (Lepoglavska spojnica - 2021., Zaprešić - Zabok - 2022.). | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge Zaprešić- Zabok | 0 (2020.) | 23,9 (2022.) | 23,9 (2022.) | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754034 | 270,533.00 | 270,533.31 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (95 ŽCP-a) - zbog dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju održano javno otvaranje ponuda, postupak javne nabave za radove/nadzor u tijeku | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko- cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0 (2020.) | 50 (2022.) | 0 (2022.) | Osigurani i modernizirani ŽCP-ovi | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754034 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza - za 69 ŽCP-a - 19.11.2021. objavljena je dokumentacija o nabavi, a zbog dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. |
|  |  |  |  | - 26 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju ishođene sve potvrde na glavne projekte, dorađeni svi glavni projekti, izrađene tehničke specifikacije i troškovnici, u tijeku priprema dokumentacije o nabavi za radove i nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zbog dugotrajnih postupaka ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola došlo je do promjene planirane dinamike završetka izrade tehničke dokumentacije a što je utjecalo na dinamiku izrade dokumentacije o nabavi i pokretanje postupaka javne nabave za radove te ugovaranje i provedbu radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pripreme i prilagodba zahtjevima Schengenskog sporazuma | Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinsku upravu) | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 3 kolodvora (Slavonski Šamac, Metković i Drenovci) - izrađena tehnička dokumentacija, postupak javne nabave za radove u tijeku 3 kolodvora (Tovarnik, Volinja i Erdut) - izrada tehničke dokumentacije u tijeku Schengen (6 kolodvora): kolodvor Tovarnik - završetak projektiranja; ishođena Građevinska dozvola, izrađeni izvedbeni projekt i dokumentacija o nabavi kolodvor Slavonski Šamac - pokrenut je postupak javne nabave za radove/nadzor; održano javno otvaranje ponuda; evaluacija u tijeku; održano javno otvaranje ponuda za radove vezane na SS kolodvor Metković - završetak projektiranja; izrađena dokumentacija o nabavi; pokrenut postupak javne nabave radova/nadzora kolodvor Drenovci - završetak projektiranja; izrađena dokumentacija o nabavi; pokrenut postupak javne nabave radova/nadzora kolodvor Volinja - utvrđeni posebni uvjeti građenja (za izdavanje Građevinske dozvole); u tijeku je izdavanje lokacijske dozvole kolodvor Erdut - izmijenjen je Idejni projekt; ishođeni su posebni uvjeti građenja (za izdavanje Građevinske dozvole) | Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza | 0 (2020.) | 4 (2022.) | 0 (2022.) | Izrada tehničke dokumentacije i provođenje radova na kolodvorima željezničkih graničnih prijelaza | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754054 | 220,530.00 | 220,528.44 | 100.00 |  |
| 41 | Unaprjeđenje održavanja postojeće željezničke infrastrukture | Kvaliteta željezničke infrastrukture koja omogućuje siguran tijek prometa po projektiranim brzinama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Radovi na održavanju željezničke infrastrukture sa svrhom održavanja projektirane tehničko-tehnološke razine provode se kontinuirano. U sklopu redovnog održavanja u tijeku su radovi na sljedećim prugama: M202 Zagreb-Rijeka (Gornja Dubrava- Kukača), M501 Državna granica -Čakovec -Kotoriba-Državna granica (Donji Kraljevec-Kotoriba) i M407 Sava-Velika Gorica. Planirano je da će se radovi završiti u 2023. godini. Realizirana vrijednost prosječne dopuštene infrastrukturne brzine u 2022. godini je 75,80 km/h što je manje u odnosu na predviđenu vrijednost u Provedbenom programu. Na realizaciju pokazatelja su utjecale izmijenjene gospodarske okolnosti uzrokovane pandemijom COVID 19 i globalnim poremećajem na tržištu građevinskog materijala i energenata uslijed porasta cijena i otežane nabavke određenih materijala. Sve ovo rezultiralo jeusporavanjem predviđene dinamike izvođenja radova, posebno u segmentu održavanja pruga i investicijskim projektima obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture te possljedično i manju realizaciju ovog pokazatelja. Implementacija ERTMS sustava - tijekom 2022. nije bilo aktivnosti Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima - tijekom 2022. nije bilo aktivnosti Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka - isporučena je oprema za ugradnju na 29 signala za kolodvore: Zagreb ZK, Podsused TV, Zaprešić i Slavonski Brod; u tijeku su pripremne aktivnosti za ugradnju signala po navedenim kolodvorima i signalima | Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na prugama u uporabi (km/h) | 78,5 km/h (2020.) | 80,2 km/h (2022.) | 75,80 km/h (2022.) | Održavanje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | A754029 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementacija ERTMS sustava | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T821077 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je uz sufinanciranje Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program 2007. - 2013. izradilo Studiju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). Navedenom Studijom preporučena je implementacija ETCS-a razine 2 na mreži željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojom upravlja društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine i Odluci o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. svibnja 2016. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU", upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad. Priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave trajala je duže od planiranog zbog specifičnosti predmeta javne nabave te su predviđena sredstva planirana za 2023. godinu. Provedba Plana Implementacije Sustava ERTMS na mreži RH: - priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave trajala je duže od planiranog zbog specifičnosti predmeta javne nabave. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T754034 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima: - novi Projekt je uključen u DP za 2022. a nositelji projekta su društva HŽI d.o.o. i HŽPP d.o.o.. Provedba Projekta provodi se u sinergiji oba nositelja Projekta. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | T819078 | 1,000,000.00 | 240,556.64 | 24.06 | Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka: Financijska sredstva osiguravaju se za nabavku robe (uređaji za opremanje signala balizama). Obzirom na duge rokove isporuke veći dio robe/uređaja je isporučen u 12/2022. te se nije vremenski stiglo ugraditi nabavljene uređaje. Isti su ugrađeni i planirani iznos je realiziran u 2023. g. |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Povećanje financijske održivosti željezničkog sektora | Poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti željezničkog sektora u RH | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | U tijeku je podnošenje zahtjeva za restrukturiranjem zajma kojim će se cjelokupni nepovučeni dio zajma po komponentama zajma preusmjeriti na financiranje projekta Obnova dionice Savski Marof - (Zagreb Zapadni kolodvor), desni i lijevi kolosijek (2x17,7 km), na pruzi Državna granica-Savski Marof-Zagreb Glavni kolodvor. Realizirani postotak je manji od prethodno planiranog u Provedbenom programu jer je produženo korištenje zajma s 30.11.2021. na 31.7.2023. g., te je dinamika povlačenja time promijenjena i produžena, slijedem čega je i otplata zajma u 2022. g. i manja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava predstavlja troškove otplate zajma u 2022. g.. | % isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu | 17,76 % (2020.) | 56,17 (2022.) | 50,21% (2022.) | Otplata godišnjih rata zajma IBRD 8500-HR "PROJEKT ODRŽIVIH HRVATSKIH ŽELJEZNICA U EUROPI" | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2022. | T820075 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kombinirani prijevoz tereta | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2022. | A754064 | 100,000.00 | 7,935.36 | 7.94 | Uslijed situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nije objavljen javni poziv za dodjelu poticaja u kombiniranom prijevozu tereta tijekom 2022. godine. U 2022. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 7.935,36 kn društvu društvu HŽ CARGO d.o.o. na temelju Rješenja (Klasa:UP/I- 341-01/19-01/10; Urbroj:530-08-2-1-1-19-3 od 8. srpnja 2019. godine), ispravka Rješenja (Klasa:UP/I-341-01/19-01/10; Urbroj: 530-08-2-2-1-19-5 od 17. srpnja 2019. godine), te Rješenja (Klasa:UP/I-341-01/21-01/8; Urbroj: 530-08-2-2-1-21-3 od 17. svibnja 2021. godine). Novi poziv za natječaj planira se objaviti tijekom 2023. godine. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prijevoz tereta Ličkom prugom | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2022. | A819079 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Tijekom 2022. godine nije objavljen javni poziv za dodjelu poticaja za prijevoz tereta Ličkom prugom te samim time nije bilo niti dodijele sredstava obzirom da su aktivnosti, koje je bilo potrebno poduzeti u svrhu objave natječaja, bile djelomično usporene zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19. Uvažavajući činjenicu kako je prethodno potrebno provesti postupak notifikacije pred Europskom komisijom u uvjetima vremenskog ograničenja, isto nije bilo moguće provesti u predviđenom roku. Međutim, izrada podloga za objavu javnog poziva je u tijeku. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prijevoz pojedinačnih vagonskih pošljaka | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2022. | A821078 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Uslijed situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nije objavljen javni poziv za dodjelu poticaja za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljki. Međutim, izrađena je metodologija izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka te će se u narednom razdoblju temeljem iste pristupiti objavi javnog poziva. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Politika održivog razvoja - Kultura na željeznici prema zelenoj budućnosti | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2022. | T821079 | 600,200.00 | 0.00 | 0.00 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom kulture, kroz projekt iz CREA programa, promiče željeznički promet kao održiv, zelen i odgovoran način prijevoza putnika i robe. Projekt je trebao započeti u 2022.godini, ali zbog izmjene sudionika na projektu isti nije realiziran kako je planirano već je prolongiran na 2023. godinu. Potrebno je pristupiti detaljnoj razradi aktivnosti u Grant Agreement-u, a isti se planira potpisati u narednom razdoblju. Projekt će započeti u 2023. godini, a završetak se planira do 1. ožujka 2025. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izdavanje licencija inženjerima prometa | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2022. | A754066 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta. Zbog pandemije COVID-19 nije bilo značajnih troškova poslova Komore po navedenoj stavci, kao ni zahtjeva za doznakom planiranih sredstava. |
| 43 | Donošenje novog strateškog okvira za željeznički sektor RH | Dugoročno planiranje razvoja željezničkog sustava kojim će se utvrditi ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | VRH je na sjednici održanoj dana 4. studenoga 2022. godine usvojio Strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj do 2023. godine, dok su Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine usvojeni na sjednci VRH održanoj 29. prosinca 2022. godine | Izrađeni nacrti akata strateškog planiranja | 0 (2020.) | 3 (2022.) | 3 (2022.) | Uspostava radne skupine za izradu akata strateškog planiranja Aktivnosti izrade nacrta prijedloga akata strateškog planiranja | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | A570491 | 3,690,000.00 | 1,824,251.36 | 49.44 | Usluga je izvršena u skladu s terminskim planom obzirom na odredbe Ugovora, fakturiranje, sukladno navedenom izvršenje aktivnosti je manje od planiranog. |
| 44 | Poticanje razvoja željezničkog putničkog prometa | Osigurati nesmetano pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa i poboljšati upravljanje ugovornim odnosom između RH i društva HŽPP d.o.o. kako bi se osiguralo pružanje kvalitetnije usluge korisnicima željezničkog putničkog prijevoza | Sektor za željeznički i intermodalni promet | Društvo HŽPP d.o.o. je u 2022. godini realizirao 13,3 mil. vlakkilometara te prevezao 18,6 mil. putnika što je 37,3% više u odnosu na 2021. godinu. | Dostavljeno godišnje izvješće HŽPP o provedbi PSO ugovora | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Kontrola naloga i popratne dokumentacije | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2022. | A761011 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 | 100.00 |  |
| 45 | Povećanje financijske održivosti upravitelja infrastrukture | RH-MMPI i društvo HŽI d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa te je u pripremi izrada višegodišnjeg ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa, svrha je podmirenje troškova upravljanja prometom, organizacije i regulacije željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽI d.o.o. | Sektor za željezničku infrastrukturu | U tijeku je kontinuirano podmirenje troškova definiranih godišnjim Ugovorom za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽI d.o.o. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena sukladno ugovorenim namjenama | Postotak isplaćenih novčanih sredstava po ugovoru | 0 (2020.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Kontrola naloga i popratne dokumentacije te provedba naknadnih kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava (kontrole na licu mjesta) | Sektor za željezničku infrastrukturu | 31.12.2022. | A570334 | 531,000,000.00 | 531,000,000.00 | 100.00 |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Na temelju sklopljene Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. kako je navedeno u točci 1.4 spomenute Nagodbe i Ugovora o cesiji između Republike Hrvatske, društva HŽ CARGO d.o.o. i društva HŽI d.o.o. u 2022. g. isplaćena su sredstava društvu HŽ CARGO d.o.o. u iznosu od 109.611.369,06 HRK. | N/P | N/P | N/P | N/P | Izuzeto javno dobro | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2022. | A587082 | 109,650,000.00 | 109,611,369.06 | 100% |  |

| 3.7. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 1 | Unapređenje sigurnosti i zaštite u zračnom prometu | Podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te smanjenje nastanka nesreća i opasnosti | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Rezultati ostvareni tijekom provedbe mjere: izvršena obveza koje proizlazi iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet, u odnosu na broj podržanih servisnih jedinica za rutne naknade za izuzete letove mjera je realizirana sukladno dostavljenom konačnom izvješću koje se odnosi na letove izuzete od plaćanja rutnih naknada u zračnom prostoru RH, podržani zahtjevi aerodroma za provedbu projekata ključnih za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa u RH | Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo | 6 (2020.) | 8 (2022.) | 7 (2022.) | Suradnja s međunarodnim organizacijama te provedba mjera razvoja zračnog prometa Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama Gorske službe spašavanja Nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe za rutne i terminalne naknade za izuzete letove Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2022. | A570001 A570333 A570249 A754025 A570340 | 43,941,500.00 | 40,780,115.56 | A570001 - 100 % A570333 - 91,75 % A570249 - 99,99 % A754025 - 100 % A570340 - 99,52 % | A570333 - Pojedine zračne luke aplicirale su sa zahtjevima za sufinanciranje projekata koji su bili manje financijske vrijednosti. |
|  |  |  |  |  | Broj podržanih zahtjeva aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH | 7 (2020.) | 12 (2022.) | 15 (2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % podržanih servisnih jedinica za rutne naknade za izuzete letove | 100% (2020.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Očuvanje zračne povezanosti regije kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza | Ujednačavanje regionalnog razvoja kroz zračnu povezanost | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Sukladno rasporedu letova i kapaciteta u domaćem redovnom zračnom prometu postignuta je ujednačenost regionalnog razvoja kroz zračnu povezanost. | Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama | 6.100 (2020.) | 7900 (2022.) | 6.153 (2022.) | Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) | Sektor zračnog prometa | 31.12.2022. | A587050 | 115,140,000.00 | 114,887,203.46 | 99.78% |  |
| 4 | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb | Povećanje broja putnika te pozicioniranje zračne luke kao važnog čvorišta u jugoistočnoj Europi | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi očekivanom dinamikom, čak i nešto pojačanom zbog okolnosti koje je pandemija COVID- 19 bolesti uzrokovala na zračni sektor. Redovno se prati stanje prometnih aktivnosti i mogućnosti koncesionara da održava kontinuirane zrakoplovne operacije na Zračnoj luci Franjo Tuđman uz najvišu razinu sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. | Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji | 3 (2020.) | 3 (2022.) | 3 (2022.) | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala zračne luke Zagreb | Sektor zračnog prometa | 31.12.2022. | A754035 | 8,373,900.00 | 8,373,877.60 | 100% |  |
| 5 | Provedba postupka prijave državnih potpora u Programu potpora osiguranju digitalne povezivosti mrežama vrlo velikog kapaciteta | Program potpore osiguranju digitalne povezivosti mrežama vrlo velikog kapaciteta predstavlja jednu od mjera za ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program potpore predstavlja nastavak programa i projekata potpore proširenju dostupnosti širokopojasnih mreža iz financijskog razdoblja 2014.-2020. te u jednom dijelu sadrži program državnih potpora za koji je, u skladu sa zakonodavnim okvirom državnih potpora, potrebno provesti postupak prijave i odobrenja primjene državnih potpora u Programu potpore Europskoj komisiji. | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | % Izrađenog programa potpore, projektne cjeline i svi potrebni oblici i iznosi financijske pomoći za provedbu Programa potpore | % odobrene primjene državnih potpora u Programu potpore | 0 % (2020.) | 0 % (2022.) | 0% | Odabran vanjski ponuditelj za uslugu izrade prijave državnih potpora u Programu potpora | Služba elektroničkih komunikacija (SEK) | Lipanj 2022. | A820032 | 0.00 | 0.00 | 0% | Odabran je vanjski ponuditelj, koji je 2021. godine izradio Program potpore, no postupci prijave državnih potpora u Programu potpore nisu provedeni budući da u okviru usvojenog Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. nisu odobrena sredstva za potporu izgradnji mreža vrlo velikog kapaciteta. Stoga je provedba predmetnog Programa potpore suspendirana kao mjera P1 Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine. |
| 7 | Dodjela državne potpore društvu HP- Hrvatska pošta d.d. u obliku naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa-univerzalne poštanske usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine | Ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske. | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | % isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke HAKOM-a | % isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke HAKOM-a | 100 % (2020.) | 100 % (2022.) | 100% | Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. | Služba poštanskih usluga (SPU) | Prosinac 2022. | A 754032 | 99,700,000.00 | 99,680,608.00 | 99.98% |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Prosinac 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvršavanje drugih upravnih i stručnih poslova u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih tijela državne uprave i uredbom o unutarnjem ustrojstvu MMPI-a | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Prosinac 2022. | A570000 | * | * | * |  |
| * | Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu) |  |  |  |

| 3.8. UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET, CESTOVNU INFRASTRUKTURU I INSPEKCIJU |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 29 | Poslovno i financijsko restrukturiranje cestarskih društava u državnom vlasništvu | Provest će se daljnje poslovno i financijsko restrukturiranje cestarskih društava u državnom vlasništvu te će se poticati ulaganja u sigurnost, ekološku održivost, učinkovitost i konkurentnost (projekt Svjetske banke) | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | N/A | Broj uspostavljenih sustava upravljanja cestovnom imovinom/RAMS | 0 (2021.) | 0 | 0 | Provedba postupka javne nabave i ugovaranja usluge uspostave novog sustava za naplatu cestarine, te aktivnosti na implementaciji sustava za upravljanje cestovnom imovinom i primjenom novih standarda održavanja | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | K754042 | 1,229,795.00 | 1,229,794.09 | 100.00% |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Izrađeno je idejno rješenje novog sustava naplate cestarine dok će se projektna dokumentacija izrađivati u sklopu mjere Uvođenje bezkontaktnog sustava za naplatu cestarine. Predmetni projekt je uključen u strateški dokument Republike Hrvatske „Nacionalni plan oporavka i otpornosti“, koji je u srpnju 2021. godine odobren od strane Europske komisije, te će se projekt financirati iz EU Fonda za oporavak i otpornost. | % uspostave beskontaktnog sustava naplate cestarine | 0% (2021.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Standard redovnog održavanja autocesta je propisan u okviru Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 3/2021) i u primjeni je od siječnja 2021. godine. | Broj primijenjenih novih standarda održavanja | 1 (2021.) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sustavno upravljanje bukom na autocestama | Sprječavanje ili smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka od prometa. Mjera obuhvaća sustavno upravljanje bukom u skladu s načelima održivog razvoja, direktno utječe na povećanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Za zidove za zaštitu od buke na autocesti A6 i A7 u nadležnosti Hrvatskih autocesta (29 lokacija) zatražene su 33 građevinske dozvole od čega su ishođene 22 građevinske dozvole, a 11 postupaka ishođenja građevinske dozvole je odbijeno ili zaustavljeno. Započeta je aktivnost izrade izvedbene projektne dokumentacije za 6 lokacija. Izgradnja zidova po pojedinim lokacijama će započeti po osiguranju izvora financiranja. | Broj izgrađenih zidova za zaštitu od buke za 29 lokacija (AC6 i AC7) | 0 (2021.) | 0 | 0 | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A570504 | 427,000,000.00 | 427,000,000.00 | 100.00% |  |
|  |  |  |  | U tijeku Dionica Zabok - Krapina - Ishođene građevinske dozvole. Dionica Jankomir-Zabok - U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Nije usuglašen način finaciranja projekta. | % izgrađenih zidova za zaštitu od buke za područje autoceste A2 | 0% (2021.) | 0% | 0% |  |  |  | K570344 | 111,481,291.00 | 111,450,568.47 | 100.00% |  |
| 31 | Povećanje energetske učinkovitosti na autocestama | Provedbom mjere značajno se reducirala potrošnja električne energije za napajanje cestovne rasvjete i indirektno značajno smanjila emisija ekvivalentnog CO2 te se povećava sigurnost prometa boljom rasvjetom kritičnih dijelova autocesta | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - U cilju racionalizacije potrošnje električne energije pokrenule aktivnosti nabave usluge: Izrada idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o. | % smanjenja potrošnje električne energije | 2% (2020.) | 4% | 4% | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A570504 | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  | U tijeku | % uvođenja LED rasvjete na autocestama (AC6 i AC7) | 0% (2021.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Obnova sustava rasvjete čvorova i naplatnih postaja Zabok i Sveti Križ Začretje; 11/2022 | % uvođenje LED rasvjete na autocestama (AZM) | 0 (2021.) | 0% | 0% |  |  |  | K570344 | ** | ** | ** |  |
| 32 | Povećanje sigurnosti prometa u tunelima - Usklađenje s Direktivom 2004/54/EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele na TEN-T mreži | Na kritičnim dionicama autocesta izgraditi će se dodatne tunelske cijevi i trakovi autoceste radi usklađivanja s Direktivom 2004/54EC (Tunel Učka/AC8, tuneli Sv. Tri Kralja i Brezovica /AC2). Uskladiti će se signalizacija i oprema izgrađenih tunela | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Gradnja počela u 12/2020. Dovršetak planiran u ljeto 2024 Niža vrijednost izvršenih radova od planirane za 2022. godinu je zbog nastanka nepredviđenih geoloških uvjeta. Koncedent se sukladno Ugovorom o izmjenama i dopunama br. 6 od 4. studenog 2020 redovito izvještava o stanju nepredviđenih geoloških uvjeta, a što je i dodatno pokriveno izvještajima Nezavisnog inženjera koji se dostavljaju na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi. Od 2023. godine izvođač je naišao na dobar materijal prilikom iskopavanja tunela te se očekuje da neće biti dodatnog kašnjenja te da će se sve napraviti u roku. | Izgradnja tunela Učka | 1 km (2021.) | 2,14 km | 1,25 km | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova u okviru planiranog iznosa Početak radova na izgradnji tunela | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A819031 | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Nije usuglašen način financiranja projekta. | Izgradnja tunela Sveta Tri Kralja | 0 (2021.) | 0 km | 0 km |  |  |  | K570344 | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Nije usuglašen način financiranja projekta. | Izgradnja tunela Brezovica | 0 (2021.) | 0 km | 0 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Povećanje sigurnosti prometa | Provedbom mjere značajno se povećava sigurnost korisnika autocesta kroz bolje informiranje vozača i evidentiranje neprihvatljivog ponašanja vozača | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Javna nabava za radove na unapređenju promjenjive prometne signalizacije nije pokrenuta, ali je ista prijavljena na EU otvoreni poziv (CEF 2022). Ukoliko bude odobrena prijava, pokrenuti će se javna nabava tijekom 2023. godine. Javna nabava za radove uvođenja sustava video nadzora brzine nije pokrenuta. U tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji sustava video nadzora i video detekcije na svim autocestama pod nadležnošću HAC-a. U 2022. godini izvedeni su radovi u iznosu od 5,46 mil. eura odnosno 75,8% vrijednosti ugovora. | % smanjenja broja poginulih osoba | 0 (2020.) | 0% | 0% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na unapređenju promjenjive prometne signalizacije i sustava video nadzora brzine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A570504 | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % smanjenja broja teže ozlijeđenih osoba | 0 (2020.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % smanjenja broja prometnih nesreća | 0 (2020.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Povećanje pasivne sigurnosti korisnika autoceste | Mjerom se povećava sigurnost prometa kroz poboljšanje sustava pasivne sigurnosti, a što će direktno utjecati na smanjenje posljedica prometnih nesreća | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Za sustav zaštitnih ograda i sustava izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za dionice autocesta A1, A3, A4, A5, A10 i A11. Za dionice autoceste A1 od čvora Lučko do čvora Bosiljevo 2 te za dionice autocesta A6 i A7 u tijeku izrada izvedbene projektne dokumentacije. | % implementirane zaštitne ograde i sustava | 0 (2021.) | 0% | 0% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na postavljanju zaštitnih odbojnih ograda | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A570504 | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % smanjenja broja poginulih i teže stradalih osoba | 0 (2021.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % smanjenja broja prometnih nesreća | 0 (2021.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Uvođenje bezkontaktnog sustava za naplatu cestarine | Novi elektronički SNC omogućuje slobodan protok vozila bez zaustavljanja, a time i smanjenje emisije ispušnih plinova, digitalnu naplatu cestarine bez posredovanja čovjeka i nastavak procesa restrukturiranja s manjim operativnim troškovima poslovanja | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti na prikupljanju potrebnih podataka, usuglašavanja sa konzultantima te kompletiranja natječajne dokumentacije za potrebe raspisivanja javne nabave za Novi sustav naplate i nabavu rezervne opreme za novi sustav naplate | % smanjenja emisija ispušnih plinova | 0 (2021.) | 0% | 0% | Aktivnosti na završetku izrade projektne dokumentacije Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | K754042 A570504 | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % smanjenja operativnih troškova poslovanja | 0 (2021.) | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Razvoj cestovne infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Izgradnja novih dijelova autocesta, državnih cesta, čvorišta i spojeva na mrežu autocesta i obilaznica u cilju bolje povezanosti s TEN-T cestovnom mrežom, povećanja sigurnosti i unaprjeđenje razine usluge | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Dovršena i puštena u promet dionica Beli Manastir -Osijek duljine 24,6 km dok je rujnu 2021. na autocesti A5 pušten u promet međudržavni most preko rijeke Save kod Svilaja sa priključnom dionicom ukupne duljine 2,2 km. Provode se daljnje aktivnosti na razvoju infrastrukture. A8 - Rogovići - Vranja - 28 km pušteno u promet u rujnu 2021. . Ukupan iznos investicije: 1.200 milijuna kuna (167,06 milijuna eura) A8 - Vranja - tunel Učka/portal Kvarner - u tijeku je gradnja 2,4 km trase + 5,6 km A8 (Vranja - tunel Učka/portal Kvarner) - puštanje u promet ljeto 2024. Ukupan iznos investicije: 191 milijun eura | Broj km novih dionica autoceste puštenih u promet | 16,82 km (2021.) | 24,60 km | 25,75 km | Priprema i donošenje Nacionalnog plana građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2021. do 2025. godine Priprema i donošenje Godišnjih planova građenja i održavanja autocesta i državnih cesta za 2022. godinu | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | K754042 A570504 K570344 A819031 | 245,634,650.00 | 245,634,640.18 | 100.00% |  |
|  |  |  |  | U tijeku | Broj čvorišta autoceste puštenih u promet | 0 (2021.) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U tijeku - Investicije u izgradnju državnih cesta 188.814.949 Eur Investicijsko održavanje i rekonstrukcije državnih cesta 72.076.640 Eur Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara uzrokovano je zbog: dužeg vremenskog tijeka projektiranja od planiranog (dugotrajni postupak ishođenja potvrda na glavni projekt i ishođenja građevinskih dozvola i dr.), dugotrajnog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (dokazi pravnog interesa i izvlaštenja), dugotrajnog postupka javne nabave (pojašnjenja natječajne dokumentacije tijekom postupka javne nabave, žalbe na natječajnu dokumentaciju i odluke o odabiru), te kasnijeg početka radova od planiranog. | Broj km novih državnih cesta povezanih na mrežu glavnih cesta | 14,8 km (2021.) | 20,54 km | 15,83 km |  |  |  | A570506 | 2,055,371,000.00 | 2,055,371,000.00 | 100.00% |  |
| 46 | Uvođenje javne usluge u obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika | Osigurati kvalitetniji i dostupniji javni cestovni prijevoz ravnomjerno u svim područjima Republike Hrvatske | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Kašnjenje - Zagrebačka županija, Koprivničko- križevačka županija i Sisačko-moslavačka sklopile su Ugovore o obavljanju županijskog javno-linijskog prijevoza kao javne usluge. U najavi za sklapanje ugovora su još tri županije dok ostale nisu izradile mrežu linija na svom području, te nisu proveli natječaj za odabir prijevoznika sukladno odredbama Uredbe 1370/2007. | Broj sklopljenih ugovora | 0 | 1 | 1 | Sklapanje ugovora s regionalnim samoupravama za sufinanciranje prijevoza putnika | Županije i grad Zagreb, Sektor cestovnog prometa | 01.12.2022. | A820076 | 40,213,270.00 | 39,776,182.52 | 98.91% | Odlukom Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prometu (NN 65/2021) osigurani su maksimalni iznosi za svaku pojedinu županiju temeljem omjera površine i broja stanovnika koje obuhvaće svaka pojedina županija, tj. 75% ukupnog iznosa kojim se sufinancira županijski linijski prijevoz kao javna usluga, a županije osiguravaju ostatak sredstava. Javna usluga može sufinancirati i iz prihoda od prodaje katara te tako ukupan iznos utrošenih sredstava uvelike ovisi o veličini mreže linija koju određuje županija te ostalim prihodima koji su ostvareni uspostavom javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila osoba s invaliditetom | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A754005 | 24,908,558.00 | 24,880,110.37 | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila NATO i EUFOR | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A820029 | 440,411.00 | 440,411.00 | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada dijela iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila hitnih službi | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A754061 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Isplata navedene naknade regulirana je Zakonom o cestama koji je tijekom 2022. godine bio u fazi donošenja, a stupio je na snagu početkom 2023. godine. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uvođenju inteligentnih prometni sustava na mreži TNT cesta u Republici Hrvatskoj | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | K754049 | 19,073,000.00 | 7,451,862.42 | 39.07% | Zbog pandemije COVID-19 kod provedbenog tijela Hrvatske autoceste d.o.o. došlo je do sporije provedbe planiranih aktivnosti. Sukladno navedenome CINEA je odobrila dodatno produženje trajanja projekta do 30.6.2023. godine do kada se planiraju potrošiti sva sredstva. Društva Bina-Istra d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. su završile sve aktivnosti vezano za modernizaciju centara za nadzor i upravljanjem prometom i nadogradnju prometno informacijskog sustava te su im isplaćena sva EU sredstva. Hrvatske ceste d.o.o. su uspostavile Nacionalnu pristupnu točku koja pruža prometne informacije u DATEX II formatu sukladno obavezama iz projekta. Do kraja projekta je preostalo uvođenje protokola DATEX II i modernizacija prostalih centara za upravljanje i kontrolu prometa društva Hrvatske autoceste d.o.o., a što se planira realizirati za vrijeme trajanja projekta. Uspješno je provedena revizija troškova za 2020. i 2021. godinu te je CINEA izvršila uplatu sredstava za certificirane troškove. S |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uspostavi baze podataka za sudionike e-mobilnosti | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | T587063 | 877,100.00 | 205,862.92 | 23.47% | Projekt je uspješno završen 30. lipnja 2022. godine. Sredstva su utrošena na koordinaciju i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima, za izradu IT rješenja kojim je uspostavljen sustav za izdavanje ID kodova za sudionike e-mobilnosti na području Republike Hrvatske. Sustav pod imenom IDRO čini dio europskog sustava - jedinistveni registar svih ID-eva na području Europske unije. Projektom je osigurano prikupljanje i prikazivanje svih podatke o dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva u realnom vremenu. Zbog COVID- 19 pandemije i ograničenja putovanja nije došlo do potrošnje svih planiranih sredstava. Zavreštkom projekta ispunjene su obveze iz Direktive 2014/94/EU i ITS direktive 2010/40/EU vezano za informiranje korisnika u realnom vremenu. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uspostavi baze podataka za sudionike e-mobilnosti | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | T810065 | 242,300.00 | 109,781.26 | 45.31% | Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtjevale troškove stručnjaka za potrebe testiranja raspoloživih podataka u Netex formatu putem nacionalne pristupne točke. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju rasoploživih podataka u NETEX profilu. Neutrošena sredstva se planiraju potrošiti do kraja trajanja projekta. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na promociji biciklističkog prometa u podunavskoj regiji | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | K587074 | 1,060,715.00 | 683,701.53 | 64.46% | Dinamika projekta djelomično je izmijenjena zbog pandemije. Ključne isporuke su realizirane. Utrošena su sredstva za plaće članova projektnog tima. Na web stranici Ministarstva se redovito ažuriraju informacije iz područja biciklističkog prometa.Izrađen je nacrt Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa kao ključnog dokumenta. Uspješno je završen je ugovor s stručnjakom za pripremu smjernica za "cycle friendly" biciklističku infrastrukturu u Dunavskoj regiji. Održana je Nacionalna biciklistička konferencija u Vraždinu, u rujunu 2022. godine. Održan je partnerski sastanak u Makarskoj u rujnu 2022. godine. Završena je promotivna kampanja Ambasadori bicikliranja. Predana su sva izvješća, uključujući finacijsko izvješće. Sve ključne komponente projekta su završene te je projekt uspješno realiziran s datumom 31.12.2022. godine. |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava Donošenje zakona i podzakonskih akata | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz izgradnju objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | T821076 | 242,263.00 | 0.00 | 0.00% | Radovi na izgradnji centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže, na pristupnim cestama mostu Pelješac, nisu završeni te je ukupan iznos doniranih sredstava prenesen u 2023. godinu. |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz usklađenje i razvoj nacionalnih pristupnih točaka u svrhu poboljšanja kompatibilnosti i interoperabilnosti, te dizajniranje i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | T819077 | 1,077,600.00 | 54,912.22 | 5.10% | Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta u susradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o. je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtjevale troškove vanjski stručnjaka za potrebe unaprijeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu. Neutrošena sredstva se planiraju potrošiti do kraja trajanja projekta. |
|  |  |  |  |  | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 | 1 | 1 | Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | II. Kvartal 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 | 1 | 1 | Izmjene Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 | Sektor cestovnog prometa | II. Kvartal 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj donesenih provedbenih propisa | 0 | 1 | 1 | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | I. kvartal 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu opasnih tvari | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P | Poticanje otočnog cestovnog prijevoza | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2022. | A819076 | 29,559,312.00 | 29,559,311.79 | 100.00% |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Potpora prijevoznicima u javnom linijskom prijevozu putnika za obavljanje gospodarske aktivnosti | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2022. | T819080 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Sredstva za provođenje ove mjere nisu planirana iz razloga što se sufinanciranje prijevoza putnika provodi kroz aktivnosti A819076 i A820076. |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor stanja javnih cesta, (cestovnih građevina, horizontalne i vertikalne signalizacije, rasvjete, opreme javnih cesta, uključivo i stanje zaštitnog cestovnog pojasa), nadzor rada ophodarske službe, pregled cestovnih objekata; nadzor provedbe EU direktive 2004/54 i 2008/96 za sigurnost cestovne infrastrukture i nadzor provedbe Direktive 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2022. | K761028 | 2,950,000.00 | 851,409.00 | 28.86% | Pokretanje javne nabave, stanje tržišta (poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini) |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2022. | K761028 | 610,000.00 | 215,172.00 | 35.27% | Pokretanje javne nabave, stanje tržišta (poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini) |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Kontrola održavanja žičara, vučnica i uspinjača; planova održavanja, knjiga žičare i knjiga užadi propisane od strane proizvođača. | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2022. | K761028 | 75,524.00 | 0.00 | 0.00% | Nabava opreme nije realizirana zbog toga što je mjesto višeg inspektora za žičare upražnjeno (veći dio godine) |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu: nadzor prijevozne dokumentacije, posebnih uvjeta za vozače i za vozila, posjedovanja i korištenja licencija, obavljanja kabotaže stranih prijevoznika u prijevozu putnika i prijevozu tereta, nadzor provjera zakonitosti obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, centara za osposobljavanje i ispitnih centara te autobusnih kolodvora | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2022. | K761028 | 390,000.00 | 243,759.53 | 62.50% | Dinamika i opseg posla se je povećao, a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa (povećanje radnih mjesta) |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa, kontrola tehničke ispravnosti na cesti, provjera načina osiguranja tereta tijekom prijevoza te nadzor plinskih radionica | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2022. | K761028 | 2,200,000.00 | 1,516,980.00 | 68.95% | Dinamika i opseg posla se je povećao, a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa (povećanje radnih mjesta) |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2022. | K761028 | 1,217,000.00 | 587,519.00 | 48.28% | Tijekom kalendarske godine svi inspektori su bili na edukaciji za prijevoz opasnih tvari, kako bi mogli kvalitetnije obavljati posao na terenu i u tvrtkama, realizacija plana nakon edukacije i nabave koju planiramo pokrenuti trebala bi se značajnio popraviti |
|  |  |  |  |  | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor radnih vremena, vremena vožnje i odmora te prekida vožnje mobilnih radnika na cestama i tvrtkama, nadzor tahografskih radionica. Zajedničke akcije inspekcijskih nadzora i razmjene iskustava i znanja a s ostalim državama članicama EU, razmjena podataka, vođenje propisanih evidencija | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2022. | K761028 | 3,300,000.00 | 1,304,910.54 | 39.54% | U fazi je pokretanje javne nabave za uređaje koji će očitavati smart tahografske podatke samostalno i bežično, uspostava sustava SOTAH, plan nabavke uređaja TEXA za dubinsko snimanje i tehnički pregled kamiona |
|  |  |  |  |  | Broj ugovora sklopljenih sa županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | 20 ugovora (2021.) (99 mil. Kn) | 20 ugovora (100 mil. Kn) | 20 ugovora (100 mil. Kn) | Isplata ukupnog iznosa osigurane potpore županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A810057 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  | Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama | 100% | 100% | 100% | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2022. | A587081 | 56,077.00 | 56,076.08 | 100.00% |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika | 0 (2021.) | 14,400,000 | 10,015,798 | Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, broj 12/19) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2022. | T820081 | 21,600,000.00 | 15,023,696.14 | 69.55% | Obzirom da je za navedenu mjeru, u zahtjevu koji se podnosi ovom Ministarstvu, potrebno priložiti i Rješenje carinske uprave Ministarstva financija, dio prijevoznika je tek u zadnjem tromjesečju 2022. g. dostavio zahtjeve za period srpanj-rujan 2022. godine, a za period listopad-prosinac tek u 2023. godini, planirana sredstva nije bilo moguće iskoristiti u potpunosti. Obzirom da se mjera provodi do 31. ožujka 2023. te da je zahtjeve moguće podnositi do 30. lipnja 2023., svi zahtjevi koji su potpuni bit će riješeni u 2023. godini za što je planirano 7.087.397,97 Eura. |

- Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

** Planirani iznosi po pojedinim stavkama proračuna upisani su u ukupnom iznosu unutar jedne aktivnosti u Godišnjem planu rada obzirom da u ovom trenutku nije moguće iste raspodijeliti po aktivnostima koje se planiraju financirati iz pojedine stavke.

*** Upisani iznos odnosi se na stavku A819031 Provedba ugovora o koncesiji Bina-Istra

**** Izgradnja druge cijevi tunela Učka financira se terminskim kreditom temeljem Ugovora o kreditu sklopljenog između koncesionara Bina - Istre d.d. i 7 "club deal" banaka

| 3.9. UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Kroz dio aktivnosti T754039 vrši se izgradnja objekata na lokaciji Sotin kojima je planirano povećanje stupnja sigurnosti plovidbe na predmetnoj dionici rijeke te zaštita visoke obale uz naselje Sotin. | % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na Dunavu i Dravi | 0% (2020.) | 40% (2022.) | 50% | Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 | 14,835,000.00 | 14,418,475.75 | 97.19% | Projekt KK.07.3.1.04.0001 Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm se provodi uz kašnjenje izazvano niskim vodostajem koje je izazvalo probleme u pristupu gradilištu. Sredstva su utrošena za izvedene radove te se planira završetak projekta do kraja 2023. |
|  |  |  |  |  | % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi | 20% (2020.) | 60% (2022.) | 75% | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % izrađene dokumentacije (Studija izvodljivosti za VKDS) | 50% (2020.) | 100% (2022.) | 100% | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | ** | ** | ** |  |
| 24 | Revitalizacija Kupe, unaprjeđenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektnu dokumentaciju te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.). U svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora i održavanje signalizacijskih sustava povećanje broja plovila i AIS plutača. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Ugovor za nadogradnju AIS softvera u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" (T754039) potpisan je u listopadu 2021.godine. Ugovor za nabavu AIS opreme u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u studenome 2021. Oba Ugovora su izvršena tijekom 2022. godine. Ugovor za izgradnju dvaju plovila za obilježavanje plovnog puta rijeke Save i Drave "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u lipnju 2021. Ugovor za usluge upravljanja nad projektom "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u rujnu 2021. U tijeku je provedba aktivnosti unutar navedenih Ugovora (T754039). Kroz dio aktivnosti T754039 vrši se izgradnja zimovnika u Opatovcu kojim je planirano povećanje stupnja sigurnosti plovidbe na predmetnoj dionici rijeke. | % izrađene dokumentacije (koncepcijsko rješenje, idejni i glavni projekt EKO-REKUPA) | 10% (2020.) | 100% (2022.) | 27% | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % nadograđenosti i povezanosti RIS sustava u informacijsko- komunikacijsku mrežu EU | 0% (2020.) | 75% (2022.) | 100% | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | ** | ** | ** |  |
|  |  |  |  |  | % obnovljene flote i obilježenog plovnog puta u skladu s AGN-om. | 0% (2020.) | 75% (2022.) | 40% | Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 | 30,320,000.00 | 26,559,178.41 | 87.60% | Projekt KK.07.3.1.05.0001 Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm se provodi uz kašnjenje izazvano pronalaskom minsko- eksplozivnih naprava na području gradilišta. Sredstva su utrošena za izvedene radove te se planira završetak projekta do kraja 2023. U okviru projekta KK.07.3.1.03.0001 Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske, jedna od aktivnosti je zamjena dvaju plovila za obilježavanje plovnih putova na rijeci Savi (rkm 343 – rkm 475) i Dravi (rkm 0 – rkm 125,6) koja svojim kapacitetima i operativnim performansama ne zadovoljavaju rastuće potrebe za obilascima plovnog puta i osiguranjem sigurne plovidbe. Predviđena faza dovršetka gradnje trupa 2. plovila je izvršena početkom 2023. umjesto krajem 2022., slijedom čega je dio sredstava ostao neutrošen. |
| 37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Karlovac - Oštarije - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena i predana u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za ishođenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš; u tijeku izrada dokumentacije o nabavi za izradu projektne dokumentacije Dugo Selo - Križevci - radovi u tijeku Vinkovci - Vukovar - radovi u tijeku Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi - završen postupak javne nabave; potpisani ugovori (građevinski i elektroenergetski te prometno-upravljački i signalno- sigurnosni podsustav), radovi u tijeku; NoBo/DeBo - Potvrda o provjeri podsustava infrastrukturnih od strane prijavljenog tijela - izrađena dokumentacija o nabavi, održano javno otvaranje ponuda, evaluacija u tijeku | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0 (2020.) | 3 (2022.) | 0 | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 T820077 | 308,932,393.00 | 405,343,076.66 | 131.21% |  |
|  |  |  |  |  | Broj izvršenih radova (Zagrebačko pristanište i Mjerne stanice) | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 3 |  |  |  |  | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikacija, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na prugi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Lepoglavska spojnica - projekt završen 2021. Zaprešić - Zabok - projekt završen 2022. | Izrađena studijska dokumentacija | 0 (2020.) | 1 (2022.) | 1 | Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 | 53,596,436.00 | 38,708,814.24 | 72.22% | Projekt KK.07.5.1.03.0001 Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo) gotovo je u cijelosti završen, tehnički pregled željeznice obavljen je u srpnju, a uporabna dozvola izdana je u kolovozu 2022. U tijeku je postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu svih infrastrukturnih podsustava od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa. |
|  |  |  |  |  | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0 (2020.) | 23,9 (2022.) | 23.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | - ŽCP (95 ŽCP-a) - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju održano javno otvaranje ponuda, postupak javne nabave u tijeku; 26 ŽCP-a - ishođene sve potvrde na glavne projekte, dorađeni svi glavni projekti, izrađene tehničke specifikacije i troškovnici, u tijeku priprema dokumentacije o nabavi za radove i nadzor | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0 (2020.) | 50 (2022.) | 0 | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 T820077 | 43,857,607.00 | 13,255,075.32 | 30.22% | Projekt KK.07.5.1.11.0001 Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza se odvija uz kašnjenje - uslijed opetovanih žalbi, ugovor o izvođenju radova potpisan je tek u siječnju 2023., a sredstva namijenjena za 2022. nisu utrošena. U slučaju projekata KK.07.2.1.01.0001 Sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama i KK.07.2.1.02.0002 Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57, planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena, jer potraživani troškovi nisu odobreni u cijelosti uslijed ex-post postupaka provjere javne nabave koji traju. |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza | Unapređenje i standardizacija voznog parka i opreme s ciljem pružanja ekološki prihvatljive i održive javne usluge željezničkog prijevoza. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Kroz OPKK 2014.-2020. osigurano je financiranje nabave 21 elektromotornog vlaka (11 za gradsko- prigradski i 10 za regionalni prijevoz) te su u prosincu 2022. isporučena 3 vlaka, a iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. osigurano je financiranje nabave 2 baterijska vlaka | Broj vlak kilometara (VLKM - broj prijeđenih km vlakova) | 13.000.000 (2020.) | 15.300.000 (2022.) | 13,318,411 | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 T820077 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Za projekt KK.07.5.1.10.0001 Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima tijekom 2022. nije bilo isplata korisniku, obzirom na otvorenu obvezu temeljem ranije isplaćenog predujma korisniku. Za projekt NPOO.C1.4.R2-I6.01.0001 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 19.12.2022, slijedom čega tijekom 2022. nisu bila potrebna sredstva. |
| 53 | Povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja HŽPP kroz informatizaciju i digitalizaciju | Redefiniranje opsega usluga u svrhu bolje učinkovitosti željezničkog sustava, povećanje kvalitete prijevozne usluge te unapređenje funkcija koordinacije i planiranja u cijelom prometnom sektoru. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Realizacija mjere vezana je uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu. U tijeku je provedba postupka nabave stabilnih automata što će se financirati kroz NPOO, te će se do kraja 2024. implementirati ukupno 150 stabilnih kartomata (10 u službenim mjestima i 140 u vlakovima) | broj postavljenih automata | 10 (2020.) | 60 (2022.) | 10 | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T820077 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Za projekt C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom nisu planirana sredstva, obzirom da do kraja 2022. nije otvoren poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ (dalje: OPKK), prioritetne osi 7 | 97% (2020.) | 98% (2022.) | 98% | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754039 | 1,367,509,932.00 | 1,537,061,626.79 | 112.40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praćenje provedbe projekata Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje Izrada naloga za plaćanje Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje Operativnim programom | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru OPKK, specifičnog cilja 2a1 | 97% (2021.) | 98% (2022.) | 100% | Obrada zaprimljenih naloga Upravljačkog tijela za OPKK za plaćanje Izrada naloga za plaćanje Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje Operativnim programom | 31.12.2022. | T754041 | 23,373,406.00 | 35,785,398.99 | 153.10% |  |
|  |  |  |  |  | Broj realiziranih konferencija/ info dana | 3 (2020.) | 6 (2022.) | 3 | Provođenje redovnih aktivnosti vezanih uz TEN-T koridore osnovne mreže te upravljanja i koordinacije CEF instrumenta Sudjelovanje na konferencijama, sastancima mreže prometnih koridora (network corridors) i studijskim putovanjima Organizacija konferencija i info dana | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T754040 | 554,000.00 | 448,665.12 | 80.99% | Ugovor CEF TA 2018-2021 bio je u provedbi do kraja 2021. godine te su tijekom provedbe ugovora realizirane ukupno 3 konferencije za korisnike, s ciljem jačanja suradnje i razmjene najboljih praksi između korisnika te su tematski bile fokusirane na planiranje, prijavu i provedbu CEF bespovratnih sredstava putem CEF poziva. Zbog situacije s pandemijom COVID 19, nisu organizirane dodatne konferencije. Novi ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15. rujna 2022. godine između MMPI-ja i CINEA Agencije te je nastavak dosadašnje tehničke pomoći. |
|  |  |  |  |  | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost | 0% (2021.) | 95% (2022.) | 100% | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T820077 | 150,005,000.00 | 152,297,474.00 | 101.53% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praćenje provedbe projekata Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje Izrada naloga za plaćanje Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje Operativnim programom | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Fonda solidarnosti Europske unije- područje prijevoza, pošta i telekomunikacija | 0% (2022.) | 95% (2022.) | 100% | Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga Evaluacija projektnih prijedloga Ugovaranje temeljem evaluacije Obrada zaprimljenih zahtjeva korisnika Praćenje provedbe projekata | Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata | 31.12.2022. | T821080 | 143,861,000.00 | 318,394,213.96 | 221.32% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praćenje provedbe projekata Izrada naloga za plaćanje Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje Operativnim programom | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |

** Iznos planiran u proračunu prikazan je u planu rada Uprave unutarnje plovidbe

| 3.10. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za proračun i financije |  | U zadanom roku izrađen Financijski plan (prijedlog, obrazloženje, izmjene) te dostavljen Ministarstvu financija i unesen u sustav Državne riznice | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Koordinacija aktivnosti vezano uz Financijski plan Ministarstva radi utvrđivanja limita, izrade financijskog plana, izrade izmjena financijskog plana, teksta obrazloženja, prikupljanja podataka od ustrojstvenih jedinica Ministarstva i glava u razdjelu (agencija, HHI i državnih lučkih uprava), unos u SAP sustav Državne riznice. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputi Ministarstva financija (tijekom 2022. godine) | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | U zadanom roku izrađen Dječji proračun (cjelovito izvješće) s obrazloženjem te dostavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Koordinacija aktivnosti vezano za izradu Dječjeg proračuna Ministarstva za razdoblje 2023.-2025. s obrazloženjem financijskih sredstava namijenjenih ostvarivanju dječjih prava i izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog izvještaja o izvršenju Dječjeg proračuna za 2021. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputi Ministarstva financija (tijekom 2022. godine) | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađen godišnji Plan putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog godišnjeg plana putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 31.01.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađen Zahtjev za prijenos neutrošenih prihoda iz 2021. godine | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Prikupljanje podataka, koordinacija i unos u tablicu T0731- Prijenos neutrošenih prihoda | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 10.02.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena i dostavljena Ministarstvu financija Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 30 dana od stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. godine i ažuriranje po potrebi tijekom 2022. godine | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađeno obrazloženje i izvršenje Financijskog plana i uneseno u web aplikaciju Ministarstva financija | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog obrazloženja izvršenja financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu, dostava obrazloženja Ministarstvu financija i unos u web aplikaciju | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj ožujka ili prva polovica travnja 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađen polugodišnji Izvještaj i dostavljen Ministarstvu financija | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju projekata i potprojekata financiranih iz EU sredstava za prvo polugodište 2022. godine, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj srpnja 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena i dostavljena Ministarstvu financija analiza vlastitih prihoda proračunskih korisnika | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada upute i prikupljanje podataka od korisnika iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te izrada analize vlastitih prihoda proračunskih korisnika i dostava Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 01.03.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena izvješća o plaćanjima | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada dnevnih, tjednih i mjesečnih izvješća o plaćanjima | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Svaki radni dan; zadnji radni dan u tjednu za razdoblje od zadnjeg radnog dana prethodnog tjedna do dana izrade izvješća; prvi radni dan tekućeg mjeseca za prethodno razdoblje odnosno odmah po zahtjevu u slučaju izdvojenih zahtjeva za određenim izvješćima (tijekom 2022. godine) | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Uredno evidentirani svi dokumenti kojima su nastale obveze Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u jedinstveni informatički sustav kojim su povezani područna riznica Ministarstva i sustav Državne riznice, Mogućnost stalnog i trenutnog uvida u stanje evidentiranih obveza po dokumentima rezervacije, aktivnostima i projektima | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Prikupljanje od ustrojstvenih jedinica i u područnoj riznici evidentiranje dokumenata kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave i na temelju izdanih narudžbenica, njihovo prosljeđivanje u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostava ustrojstvenim jedinicama dokumenata rezervacije i izvješća o stanju rezerviranih sredstava | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2022. godine-odmah po nastanku obveze i dostavi potpisanog dokumenta kojim je stvorena obveza te dostavi potpisanog naloga za evidentiranje dokumenta kojim je ta obveza stvorena u sustav područne i državne riznice | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Uspješno kreirani i u sustav Državne riznice proslijeđeni zahtjevi za plaćanje | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Kreiranje zahtjeva za plaćanje koji se kroz povezani informatički sustav prosljeđuje u sustav Državne riznice na plaćanje | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2022. godine | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena točna i ažurirana mjesečna izvješća | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Praćenje i evidentiranje prihoda koji se uplaćuju u državni proračun na temelju izvješća iz FINA-e, izrada mjesečnih izvještaja izvršenih uplata i dostava istih Sektoru računovodstva za potrebna knjiženja i ostalim upravama Ministarstva koji su nadležni za izvršene uplate na uvid i izrada mjesečnih, a po potrebi i češće, pojedinačnih izvješća inspektorima u cestovnom prometu o uplaćenim kaznama. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2022. godine | A570000 | * | * | * |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Izrađeni i uneseni točni podaci evidencijskih naloga u sustav Državne riznice, dostavljeni Ministarstvu financija | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Komunikacija s djelatnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i prikupljanje podataka za izradu evidencijskih naloga, unos naloga u sustav Državne riznice te prikupljanje i arhiva potpisanih evidencijskih naloga, dostava naloga Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Mjesečno, najkasnije do 10. u mjesecu tijekom 2022. godine | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Registar rizika Ministarstva izrađen u zadanom roku | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Koordinacija izrade i objedinjavanja Registra rizika Ministarstva za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.01.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | U roku izrađeno objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Koordinacija izrade i objedinjavanje izvješća o upravljanju rizicima svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 28.02.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | U roku izrađeno izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2021. godinu | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Koordinacija izrade, analiza i objedinjavanje izvješća o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2021. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | travanj 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Godišnji plana rada Ministarstva izrađen u propisanom roku | 2 (2021.) | 2 (2022.) | 2 (2022.) | Koordinacija izrade i objedinjavanje Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2023. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Testirana dokumentacija je popisana u sadržaju predmeta o fiskalnoj odgovornosti | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Provedba samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, u dijelu nadležnosti Uprave za proračun i financije | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 15.03.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena uputa u roku; objedinjen Upitnik i pripremljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti u roku; uneseni podaci u aplikaciju Ministarstva financija | 100% (2021.) | 100% (2022.) |  | Koordinacija izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti s prilozima i formiranje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti te objedinjavanje dostavljenih popunjenih Upitnika, akcijskih planova, dokumentacije i izjava čelnika pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.03.2022. | A570000 | * |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Analitički pregled dostavljene dokumentacije; popunjene kontrolne liste o obavljenoj formalnoj provjeri; izrađena bilješka o izvršenoj suštinskoj provjeri; izrađeni nalozi za otklanjanje u slučaju uočenih slabosti ili nepravilnosti; podaci o izvršenim provjerama uneseni u evidenciju o izvršenim provjerama. U roku izrađeno izvješće. | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Obavljanje formalne i suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti koju dostavljaju čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustanova i trgovačkih društava (obveznika predaje Izjave), koji su u nadležnosti Ministarstva, za 2021. godinu. Izrada izvještaja o provjeri izjava o fiskalnoj odgovornosti i o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod obveznika primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji su u nadležnosti Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Isplaćene naknade za ugovore o djelu ne prelaze 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini sukladno odredbi čl. 62. Zakona o državnim službenicima. U roku izrađene Odluke o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Praćenje dinamike trošenja osiguranih sredstava naknade za ugovore o djelu, prikupljanje podataka o potrebama za sklapanjem ugovora o djelu od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrada Odluka o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Ažurno evidentirani svi poslovni događaji u poslovnim knjigama Ministarstva | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Računovodstvena kontrola knjigovodstvene dokumentacije i promptno knjiženje svih poslovnih događaja u poslovne knjige | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Ažurno izrađena tražena financijska izvješća | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada izvješća i analiza o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima po aktivnostima i projektima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | U zakonskim rokovima izrađena i dostavljena financijska izvješća nadležnim institucijama | 8 (2021.) | 8 (2022.) | 8 (2022.) | Izrada financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća sukladno propisima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | 10.04. tromjesečno financijsko izvješće i 15.04. konsolidirani tromjesečni Izvještaj o obvezama, 10.07. polugodišnje financijsko izvješće i 20.07. konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće, 10.10. devetomjesečno financijsko izvješće i 15.10. konsolidirani devetomjesečni Izvještaj o obvezama, do 15.02. godišnje financijsko izvješće i do 28.02. konsolidirano godišnje financijsko izvješće | A570000 | * | * | * |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | U zadanim rokovima izrađena i dostavljena statistička izvješća i Izvještaj o povratima sredstava u DP nadležnim institucijama | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada statističkih izvješća i Izvještaja o povratima sredstava u Državni proračun | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Po zahtjevu Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija (tijekom 2022.) | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Sva imovina je pravovremeno evidentirana u knjizi imovine | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Pravovremeno knjiženje poslovnih događaja u knjigu imovine | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Plaće i ostale naknade zaposlenima te obračuni drugog dohotka i naknade članovima povjerenstava su pravodobno i točno obračunate, izrađena su i dostavljena sva zakonom propisana izvješća. Svi troškovi koji se isplaćuju putem blagajne su pravovremeno isplaćeni i evidentirani | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Obračun plaća, ugovora o djelu, naknada članovima povjerenstava i ostalih naknada zaposlenima i vođenje blagajni te izrada svih zakonom propisanih izvještaja o isplaćenim dohocima i naknadama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Usklađeni podaci o uplaćenim porezima i doprinosima i zateznim kamatama | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Usklađivanje s Poreznom upravom kroz SNU obrazac povrata više ili manje uplaćenih sredstava za poreze i doprinose i obveza po zateznim kamatama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Pravovremeno izdavanje izlaznih računa | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izrada izlaznih računa | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Usklađeni podaci u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Usklađivanje podataka u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Mjesečno tijekom 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Usklađeni podaci o potraživanjima i obvezama s dobavljačima i korisnicima usluga Ministarstva | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Usklađivanje obveza i potraživanja | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena izvješća | 4 (2021.) | 4 (2022.) | 4 (2022.) | Prikupljanje i analiza podataka o financijskom poslovanju, praćenje kreditne zaduženosti trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata iz nadležnosti Ministarstva i izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o tijeku provedbe projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Godišnje (stanje na dan 31.12.) do 28.2., polugodišnje (stanje na dan 30.6.) do 31.8., kvartalno (stanje na dan 31.3.) do 30.4. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Ažurirani podaci u Registru državnih potpora čl. 14. Zakona o državnim potporama | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Evidentiranje, praćenje i ažuriranje podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti, poreza po tonaži broda u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Kontinuirano, godišnje (stanje na dan 31.12.) do 30.06. i 30.07. za porez po tonaži broda | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Tablice za procjenu učinkovitosti državnih potpora i Upitnici o dodijeljenim državnim potporama (pojedinačne potpore i programi) | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | Analiza učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.4.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | HT.5349 EK Godišnje izvješće o izdacima za državne potpore koje je država odobrila željezničkom sektoru - Aggregated state aid information for the period xxx to publish in accordance with Article 6(2) of Commision Regulation (EC) No 794-2004 | 1 (2021.) | 1 (2022.) | 1 (2022.) | HT.5349 EK Godišnje izvješće o naknadama, potporama i drugim intervencijama koje je država odobrila željezničkom sektoru | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.04.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Dostavljeno mišljenje na godišnje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu RH sukladno čl. 17. Zakona o državnim potporama | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Davanje mišljenja na Godišnje izvješće Ministarstva financija o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu Republike Hrvatske | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 31.08.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Prikupljeni i pripremljeni arhivski podaci, te podaci tekuće godine za objavu radi ponovne uporabe podataka sukladno Direktivi (EU) 2019/1024, (EU) 2014/25 i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Prikupljanje i stavljanje na raspolaganje informacija i dokumenata za ponovnu uporabu. Određivanje prioriteta i dinamike prikupljanja i objavljivanja informacija, te vidljivosti podataka na webu, arhivskih podataka i informacija u stvarnom vremenu u skladu s nacionalnim pravilima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Sukladno zakonskom roku, do 31.12., a najkasnije do 17. srpnja 2022. za arhivska razdoblja | A570000 | * | * | * |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izrađena izvješća i dostavljeni podaci Ministarstvu financija o državnim potporama sukladno članku 4. Pravilnika i sukladno obvezi iz točke 88. Privremenog okvira (TF) | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Izvještavanje o dodijeljenim pojedinačnim državnim potporama koje premašuju 500.000,00 EUR-a i izvješća o dodijeljenim državnim potporama koje premašuju 100.000 EUR-a | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Kontinuirano tijekom 2022., ovisno o dodjeli državnih potpora koje premašuju zadane svote, krajnji rok je šest mjeseci ili godinu dana od dana dodjele pojedinačne potpore | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena izvješća sukladno obvezi iz Odluke Komisije o primjeni čl. 106. st. 2 UFEU na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Ispunjeno izvješće prema Prilogu I. u skladu s Odlukom o SGEI-jevima iz 2012. i Okvirom za SGEI-jeve | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Tijekom 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Evidentiranje podataka o danim državnim jamstvima u knjigovodstvenom sustavu MMPI | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Knjigovodstveno evidentiranje izdanih jamstva, instrumenata osiguranja, potraživanja/obaveza s osnove naknada, u knjigovodstvenom sustavu sukladno čl. III. točke 3. Sporazuma o suradnji u provedbi Programa MMPI | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Kontinuirano tijekom 2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Izrađena statistička izvješća o izdanim standardiziranim garancijama u okviru statističke ESA 2010 metodologije | 100% (2021.) | 100% (2022.) | 100% (2022.) | Kvartalno izvještavanje Hrvatske narodne banke prema metodološkim smjernicama za standardizirane garancije u okviru statističke ESA 2010 metodologije, radi izračuna njihovog potencijalnog utjecaja na deficit opće države | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, Služba za financijske analize i državne potpore | Kvartalno izvještavanje (Q1, Q2, Q3, Q4) u roku osam dana po isteku kvartala | A570000 | * | * | * |  |

* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera obuhvaća sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Dostava tablica sa statusima obveza MMPI iz Programa u predviđenim rokovima putem elektroničke pošte | N/P | N/P | N/P | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2022. godinu | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Dostava očitovanja iz djelokruga MMPI u rokovima koje MVEP zadaje | N/P | N/P | N/P | Koordinacija izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2022. godinu u područjima nadležnosti MMPI te, prema potrebi, koordinacija nadopune Programa iz područja nadležnosti MMPI, ovisno o novodonesenim propisima EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Program se izrađuje na godišnjoj bazi, a nadopunjuje prema potrebi | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Pravovremeni unos podataka o usklađenosti direktiva EU s hrvatskim zakonodavstvom u THEMIS sustav EK | N/P | N/P | N/P | Koordinacija izvještavanja EK o usklađenosti hrvatskih propisa s novim direktivama EU u nadležnosti MMPI kroz THEMIS sustav (tzv. notifikacija) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, prema rokovima propisanim u direktivama EU | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Prihvaćeni odgovori MMPI-a od strane EK te nepokretanje postupka povrede prava EU protiv RH pred Sudom Europske unije | N/P | N/P | N/P | Koordinacija izrade odgovora iz nadležnosti MMPI na upite EK o neusklađenosti s pravnim propisima EU ili nepravilnom prenošenju istih | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | 10 tjedana od zaprimanja službenog dopisa EK | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Primanje i prosljeđivanje nacrta tehničkih propisa država članica EU zaprimljenih preko MINGO-a nadležnim sektorima MMPI, primanje i prosljeđivanje upita iz nadležnosti MMPI zaprimljenih preko SOLVIT sustava i koordinacija izrade odgovora, primanje i prosljeđivanje upita zaprimljenih preko kontaktne točke za proizvode nadležnim sektorima MMPI i koordinacija izrade odgovora, informiranje sektora MMPI o ovim mehanizmima (odgovarajućim EU propisima propisano je kako će se komunikacija unutar ovih mehanizama odvijati putem elektroničke pošte) | N/P | N/P | N/P | Koordinacija sudjelovanja MMPI u radu unutar mehanizama EU vezanih uz jedinstveno europsko tržište (notifikacija tehničkih propisa, SOLVIT sustav, IMI sustav, odgovori na upite zaprimljene kroz kontaktnu točku za proizvode) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, u skladu s rokovima propisanima propisima EU koji uređuju ove mehanizme | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Dostava stajališta i drugih dokumenata iz djelokruga MMPI u rokovima koje MVEP zadaje | N/P | N/P | N/P | Koordinacija izrade i sudjelovanje u izradi nacionalnih stajališta/stručnih podloga i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu Vijeća EU i njegovih radnih tijela u djelokrugu rada MMPI, izvještavanje o pripremljenim nacionalnim stajalištima RH na prijedloge propisa EU u nadležnosti MMPI | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Dovršetak navedenih aktivnosti u zadanim rokovima | N/P | N/P | N/P | Priprema i provedba drugih aktivnosti potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu institucija i tijela EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Dovršetak navedenih aktivnosti u zadanim rokovima | N/P | N/P | N/P | Priprema i objedinjavanje dokumenata potrebnih za ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji te sudjelovanje u radu međunarodnih i regionalnih institucija (pregledi ostvarene bilateralne suradnje u područjima u nadležnosti Ministarstva, prijedlozi prioritetnih područja i tema za uspostavu suradnje, ispunjavanje upitnika dostavljenih od strane međunarodnih i regionalnih organizacija, priprema predstavnika MMPI-a u radu međunarodnih institucija te priprema predstavnika VRH u radu međunarodnih institucija vezano za teme u nadležnosti MMPI-a); sudjelovanje u postupcima potpisivanja i sklapanja međunarodnih ugovora | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih izvještaja o statusima projektnih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva | 30 | 50 | 50 | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz resornih djelokruga u okviru provedbe projektnih aktivnosti za 2022. godinu | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj organiziranih događanja s ciljem predstavljanja aktivnosti Ministarstva i obavljanje s tim povezanih poslova | 1 | 50 | 50 | Organizacija konferencija, radnih sastanaka i obilaska projekata i drugih događanja vezano uz predstavljanje aktivnosti Ministarstva | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |

| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Broj medijskih objava i zaprimljenih izvještaja | Tisak: 7950 priloga TV: 880 priloga Radio: 950 priloga | Tisak: 6442 članaka TV: 1031 priloga Radio: 1209 priloga Internetski portali: 5519 članaka | Tisak: 6442 članaka TV: 1031 priloga Radio: 1209 priloga Internetski portali: 5519 članaka | Usluge integriranog modela praćenja medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj objavljenih sadržaja na internetskoj stranici Ministarstva (tekstovi, priopćenja, fotografije i sl.) | 2000 | 2365 | 2365 | Objavljivanje i ažuriranje unesenih podataka (tekst, .pdf., .docx., .xlsx., jpeg) u nadležnosti MMPI | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva | 30 | 44 | 44 | Organizacija i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih odgovora, očitovanja na upite i predstavke (fizičke/pravne osobe) putem elektroničke pošte | 77 | 60 | 60 | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba i građana te očitovanja na predstavke, pritužbe i pripremu odgovora temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih odgovora na upite (fizičke/pravne osobe) te predstavnika medija, putem elektroničke pošte i telefonski | 2800 | 2800 | 2800 | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba, građana i predstavnika medija | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih priopćenja za javnost i medije | 50 | 48 | 48 | Priopćavanje informacija i stajališta iz djelokruga MMPI prema zainteresiranoj javnosti | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | * | * | * |  |

* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU |
| --- |
| OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Samostalna služba za unutarnju reviziju | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Obavljanjem unutarnje revizije pružiti objektivnu i profesionalnu podršku ostvarenju Provedbenog programa Ministarstva putem preporuka za poboljšanje upravljanja, sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima | Samostalna služba za unutarnju reviziju | 31.12.2022. | A570000 | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada mišljenja unutarnjih revizora o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini |  | Ožujak 2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praćenje provode li se aktivnosti provedbe preporuka u skladu s Planovima djelovanja |  | 31.12.2022. |  |  |  |  |  |

* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju iz zajedničke aktivnosti A570000 iznosi ukupno 82.159.576,77 kn na razini Ministarstva (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu)

| 3.13. AKTIVNOSTI KOJE SE POTENCIJALNO ODNOSE NA SVE USTROJSTVENE JEDINICE |
| --- |
| Redni broj mjere | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos planiran u proračunu | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (%) | Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%) |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | N/P | N/P | N/P | N/P | Praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima te isplata obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | 31.12.2022. | A250997 | 4,780,000.00 | 3,279,107.76 | 69% | Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i za plaćanje pripadajućih sudskih troškova. Zbog specifičnosti sudskih procesa nije uvijek moguće precizno planirati izvršnost presude i visinu potrebnih sredstava. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mogućnost dodjele subvencija i plaćanje mogućih troškova prijevoza kao pomoć gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena u aktualnoj pandemiji COVID 19 |  | 31.12.2022. | A754067 | 47,341.00 | 0.00 | 0% | Ova je aktivnost planirana za možebitne izdatke potrebne za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom), a prema Zaključku Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu. S obzirom da za navedeno nije bilo potreba, u 2022. godini su ostala neutrošena sredstva. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mogućnost dodjele državnih jamstava kao pomoć malim, srednjim ili velikim poduzetnicima u aktualnoj pandemiji COVID-19 |  | 31.12.2022. | T754069 | 393,644,000.00 | 391,396,704.00 | 99% | Rapska plovidba -1.081.704,00 kn Hrvatska poštanska banka - 315.000,00 kn Croatia Airlines - 94.000.000, 00 kn i 296.000.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava |  | 31.12.2022. | A754081 | 30,000.00 | 24,878.97 | 83% | Za provedbu projekta PSA "Usporedba cijena goriva", Ministarstvo je temeljem Ugovora (GA MOVE/B4/SUB/2018-491/CEF/PSA/SI2.798275-FUEL PRICE COMPARISO) zaprimilo avansno plaćanje u iznosu od 81.805,50 eura, od čega je utrošeno 30.049,71 eura. Preostala neutrošena novčana sredstva u iznosu od 51.755,79 eura bilo je potrebno vratiti u proračun EU. Povrat dijela navedenog iznosa u visini od 48.446,77 eura (364.248,53 kn) izvršilo je Ministarstvo financija, dok je povrat ostatka od 3.309,02 eura (24.878,97 kn) izvršilo ovo Ministarstvo. |

# Izjava o fiskalnoj odgovornosti

| 5. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA |
| --- |
| Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 6.931.094.635,00 | 8.604.442.482,93 | 124,1 |
| 61 | Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) | 61 | 0,00 | 0,00 | - |
| 611 | Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) | 611 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6111 |  |  | - |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 6112 |  |  | - |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 6113 |  |  | - |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 6114 |  |  | - |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 6115 |  |  | - |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 6116 |  |  | - |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 6117 |  |  | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 6119 |  |  | - |
| 612 | Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125) | 612 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 6121 |  |  | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 6122 |  |  | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 6123 |  |  | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 6124 |  |  | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 6125 |  |  | - |
| 613 | Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) | 613 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 6131 |  |  | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 6132 |  |  | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 6133 |  |  | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 6134 |  |  | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 6135 |  |  | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148) | 614 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 6141 |  |  | - |
| 6142 | Porez na promet | 6142 |  |  | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 6143 |  |  | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 6145 |  |  | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 6146 |  |  | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 6147 |  |  | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 6148 |  |  | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152) | 615 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 6151 |  |  | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 6152 |  |  | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) | 616 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 6161 |  |  | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 6162 |  |  | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 6163 |  |  | - |
| 62 | Doprinosi (šifre 621+622+623) | 62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212) | 621 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6211 |  |  | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 6212 |  |  | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 622 |  |  | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 623 |  |  | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) | 63 | 1.480.098.155,00 | 2.290.061.049,91 | 154,7 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) | 631 | 109.041,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 6311 |  |  | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 6312 | 109.041,00 |  | 0,0 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) | 632 | 1.475.601.261,00 | 2.283.472.775,91 | 154,7 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 6321 |  |  | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6322 |  |  | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 6323 | 46.562.038,00 | 40.360.151,14 | 86,7 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 6324 | 1.429.039.223,00 | 2.243.112.624,77 | 157,0 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332) | 633 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6331 |  |  | - |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6332 |  |  | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) | 634 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6341 |  |  | - |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6342 |  |  | - |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352) | 635 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6351 |  |  | - |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6352 |  |  | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) | 636 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6361 |  |  | - |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6362 |  |  | - |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372) | 637 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 6371 |  |  | - |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 6372 |  |  | - |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) | 638 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6381 |  |  | - |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6382 |  |  | - |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) | 639 | 4.387.853,00 | 6.588.274,00 | 150,1 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6391 | 150.000,00 | 2.261.274,00 | 1.507,5 |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6392 | 4.237.853,00 | 4.327.000,00 | 102,1 |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6393 |  |  | - |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6394 |  |  | - |
| 64 | Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) | 64 | 128,00 | 91,97 | 71,9 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) | 641 | 128,00 | 91,97 | 71,9 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6412 |  |  | - |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6413 |  |  | - |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6414 |  |  | - |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 6415 | 128,00 | 91,97 | 71,9 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 6416 |  |  | - |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 6417 |  |  | - |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6419 |  |  | - |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) | 642 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6421 | Naknade za koncesije | 6421 |  |  | - |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6422 |  |  | - |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6423 |  |  | - |
| 6424 | Naknade za ceste | 6424 |  |  | - |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 6425 |  |  | - |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6429 |  |  | - |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) | 643 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 6431 |  |  | - |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 6432 |  |  | - |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 6433 |  |  | - |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6434 |  |  | - |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 6435 |  |  | - |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6436 |  |  | - |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 6437 |  |  | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653) | 65 | 33.170.715,00 | 35.697.565,85 | 107,6 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) | 651 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 6511 |  |  | - |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 6512 |  |  | - |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 6513 |  |  | - |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 6514 |  |  | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) | 652 | 33.170.715,00 | 35.697.565,85 | 107,6 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 6521 | 19.587.704,00 | 20.784.877,85 | 106,1 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 6522 |  |  | - |
| 6524 | Doprinosi za šume | 6524 |  |  | - |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 6525 |  |  | - |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 13.583.011,00 | 14.912.688,00 | 109,8 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 6527 |  |  | - |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 6528 |  |  | - |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) | 653 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 6531 |  |  | - |
| 6532 | Komunalne naknade | 6532 |  |  | - |
| 6533 | Naknade za priključak | 6533 |  |  | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) | 66 | 522.468,00 | 255.786,80 | 49,0 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) | 661 | 280.206,00 | 255.786,80 | 91,3 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 6614 |  |  | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 6615 | 280.206,00 | 255.786,80 | 91,3 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) | 663 | 242.262,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6631 | Tekuće donacije | 6631 |  |  | - |
| 6632 | Kapitalne donacije | 6632 | 242.262,00 |  | 0,0 |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 6633 |  |  | - |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 6634 |  |  | - |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) | 67 | 5.417.303.169,00 | 6.278.427.988,40 | 115,9 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) | 671 | 5.417.303.169,00 | 6.278.427.988,40 | 115,9 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 6711 | 5.352.851.556 | 5.826.377.608,51 | 108,8 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6712 | 12.688.619 | 26.081.101,76 | 205,5 |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 6714 | 51.762.994 | 425.969.278,13 | 822,9 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673 |  |  | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) | 68 | 0,00 | 0,00 | - |
| 681 | Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) | 681 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 6811 |  |  | - |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 6812 |  |  | - |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 6813 |  |  | - |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 6814 |  |  | - |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 6815 |  |  | - |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 6816 |  |  | - |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 6817 |  |  | - |
| 6818 | Upravne mjere | 6818 |  |  | - |
| 6819 | Ostale kazne | 6819 |  |  | - |
| 683 | Ostali prihodi | 683 |  |  | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 6.840.189.037,00 | 8.102.525.894,94 | 118,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) | 31 | 124.487.761,00 | 130.145.993,86 | 104,5 |
| 311 | Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) | 311 | 103.744.957,00 | 108.428.770,05 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3111 | 99.567.338 | 104.020.959,54 | 104,5 |
| 3112 | Plaće u naravi | 3112 |  |  | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3113 | 2.447.739 | 2.487.126,85 | 101,6 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 3114 | 1.729.880 | 1.920.683,66 | 111,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 3.674.771 | 3.933.314 | 107,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) | 313 | 17.068.033,00 | 17.783.909,84 | 104,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3131 | 137.594 | 122.560,46 | 89,1 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3132 | 16.926.482 | 17.657.602,91 | 104,3 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3133 | 3.957 | 3.746,47 | 94,7 |
| 32 | Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329) | 32 | 121.368.789,00 | 136.772.977,70 | 112,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) | 321 | 6.160.772,00 | 8.428.634,46 | 136,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 3211 | 1.694.827 | 3.437.618,62 | 202,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3212 | 4.288.620 | 4.453.066,60 | 103,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3213 | 165.937 | 518.389,88 | 312,4 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3214 | 11.388 | 19.559,36 | 171,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) | 322 | 10.451.214,00 | 14.480.406,42 | 138,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3221 | 1.094.304 | 1.095.006,48 | 100,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3222 |  |  | - |
| 3223 | Energija | 3223 | 7.702.920 | 10.830.956,75 | 140,6 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3224 | 943.151 | 1.028.790,72 | 109,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3225 | 380.462 | 280.964,14 | 73,8 |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 3226 |  |  | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3227 | 330.377 | 1.244.688,33 | 376,7 |
| 323 | Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) | 323 | 89.517.681,00 | 87.969.135,69 | 98,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 7.795.000 | 7.660.138,24 | 98,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3232 | 24.667.962 | 33.667.622,52 | 136,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 2.396.974 | 3.362.734,94 | 140,3 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3234 | 1.023.801 | 1.070.755,57 | 104,6 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3235 | 9.396.763 | 10.592.926,70 | 112,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3236 | 214.470 | 441.084,67 | 205,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 28.472.462 | 14.471.461,09 | 50,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 3238 | 10.336.517 | 11.632.684,53 | 112,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 3239 | 5.213.732 | 5.069.727,43 | 97,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 324 | 53.815 | 130.936,29 | 243,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) | 329 | 15.185.307,00 | 25.763.864,84 | 169,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3291 | 10.396.934 | 11.895.302,66 | 114,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3292 | 340.236 | 506.770,93 | 148,9 |
| 3293 | Reprezentacija | 3293 | 250.515 | 413.861,26 | 165,2 |
| 3294 | Članarine i norme | 3294 | 3.493.702 | 3.705.648,17 | 106,1 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3295 | 224.999 | 223.633,72 | 99,4 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3296 | 478.710 | 638.335,89 | 133,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3299 | 211 | 8.380.312,21 | >>100 |
| 34 | Financijski rashodi (šifre 341+342+343) | 34 | 209.920,00 | 2.320.997,84 | 1.105,7 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) | 341 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 3411 |  |  | - |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice | 3412 |  |  | - |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 3413 |  |  | - |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire | 3419 |  |  | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) | 342 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3421 |  |  | - |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3422 |  |  | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3423 |  |  | - |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 3425 |  |  | - |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 3426 |  |  | - |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 3427 |  |  | - |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 3428 |  |  | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) | 343 | 209.920,00 | 2.320.997,84 | 1.105,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3431 | 4.438 | 9.551,61 | 215,2 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3432 | 40 | 219,64 | 549,1 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3433 | 205.292 | 2.311.226,59 | 1.125,8 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3434 | 150 |  | 0,0 |
| 35 | Subvencije (šifre 351+352+353) | 35 | 593.332.612,00 | 575.201.349,27 | 96,9 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) | 351 | 242.312.579,00 | 219.037.827,34 | 90,4 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 3511 |  |  | - |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3512 | 242.312.579 | 219.037.827,34 | 90,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) | 352 | 344.972.157,00 | 350.944.639,43 | 101,7 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 3521 |  |  | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 3522 | 340.165.557 | 350.803.363,89 | 103,1 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3523 | 4.806.600 | 141.275,54 | 2,9 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 353 | 6.047.876 | 5.218.882,50 | 86,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369) | 36 | 5.653.900.116,00 | 6.353.947.322,00 | 112,4 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) | 361 | 335.927,00 | 1.661.676,17 | 494,7 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 3611 | 335.927 | 1.661.676,17 | 494,7 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 3612 |  |  | - |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) | 362 | 451.681,00 | 440.411,00 | 97,5 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3621 | 451.681 | 440.411,00 | 97,5 |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3622 |  |  | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636) | 363 | 4.362.666.133,00 | 4.712.932.850,94 | 108,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3631 | 987.935.639 | 1.107.606.054,73 | 112,1 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3632 | 3.374.730.494 | 3.605.326.796,21 | 106,8 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 3635 |  |  | - |
| 3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 3636 |  |  | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) | 366 | 1.637.648,00 | 1.353.048,42 | 82,6 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3661 |  |  | - |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3662 | 1.637.648 | 1.353.048,42 | 82,6 |
| 3663 | Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima | 3663 |  |  | - |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) | 367 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3672 |  |  | - |
| 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 3673 |  |  | - |
| 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 3674 |  |  | - |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) | 368 | 1.288.426.527,00 | 1.636.930.655,86 | 127,0 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3681 | 8.634.458 | 6.191.819,24 | 71,7 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3682 | 1.279.792.069 | 1.630.738.836,62 | 127,4 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) | 369 | 382.200,00 | 628.679,61 | 164,5 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3691 |  |  | - |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3692 | 382.200 |  | 0,0 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3693 |  | 628.679,61 | - |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3694 |  |  | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) | 37 | 39.224.020,00 | 56.973.780,34 | 145,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715) | 371 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3711 |  |  | - |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3712 |  |  | - |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 3713 |  |  | - |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 3714 |  |  | - |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 3715 |  |  | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) | 372 | 39.224.020,00 | 56.973.780,34 | 145,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3721 | 2.894.925 | 2.199.384,33 | 76,0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3722 | 36.329.095 | 54.774.396,01 | 150,8 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 3723 |  |  | - |
| 38 | Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386) | 38 | 307.665.819,00 | 847.163.473,93 | 275,4 |
| 381 | Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) | 381 | 4.147.296,00 | 4.246.666,03 | 102,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3811 | 768.268 | 866.446,07 | 112,8 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 3812 |  |  | - |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 3813 | 3.379.028 | 3.380.219,96 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) | 382 | 248.595.400,00 | 224.510.381,28 | 90,3 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3821 | 106.091.493 | 106.928.754,84 | 100,8 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3822 |  |  | - |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 3823 | 142.503.907 | 117.581.626,44 | 82,5 |
| 3824 | Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 3824 |  |  | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) | 383 | 383.802,00 | 109.722.161,15 | >>100 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3831 | 383.802 | 109.697.282,18 | >>100 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 3832 |  |  | - |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 3833 |  |  | - |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 3834 |  |  | - |
| 3835 | Ostale kazne | 3835 |  | 24.878,97 | - |
| 386 | Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) | 386 | 54.539.321,00 | 508.684.265,47 | 932,7 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3861 | 16.487.881 | 36.939.837,00 | 224,0 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3862 | 24.080.731 | 4.282.879,77 | 17,8 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 3863 |  |  | - |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 3864 | 13.970.709 | 467.146.548,70 | 3.343,8 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 3865 |  | 315.000,00 | - |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | Z001 |  |  | - |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | Z002 |  |  | - |
|  | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001) | Z003 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002) | Z004 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) | Z005 | 6.840.189.037,00 | 8.102.525.894,94 | 118,5 |
|  | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) | X001 | 90.905.598,00 | 501.916.587,99 | 552,1 |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) | Y001 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 92211 | 58.039.976 | 77.241.112,70 | 133,1 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 92221 |  |  | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 96 | 205.389.045 | 380.948.724,74 | 185,5 |
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | 9661 | 673.675 | 670.675,44 | 99,6 |
| 9673 | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 9673 |  |  | - |
| Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine |  |  |  |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 0,00 | 0,00 | - |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) | 71 | 0,00 | 0,00 | - |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) | 711 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7111 | Zemljište | 7111 |  |  | - |
| 7112 | Rudna bogatstva | 7112 |  |  | - |
| 7113 | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 7113 |  |  | - |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) | 712 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7121 | Patenti | 7121 |  |  | - |
| 7122 | Koncesije | 7122 |  |  | - |
| 7123 | Licence | 7123 |  |  | - |
| 7124 | Ostala prava | 7124 |  |  | - |
| 7125 | Goodwill | 7125 |  |  | - |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | 7126 |  |  | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) | 72 | 0,00 | 0,00 | - |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) | 721 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7211 | Stambeni objekti | 7211 |  |  | - |
| 7212 | Poslovni objekti | 7212 |  |  | - |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 7213 |  |  | - |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 7214 |  |  | - |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) | 722 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 7221 |  |  | - |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 7222 |  |  | - |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 7223 |  |  | - |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7224 |  |  | - |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 7225 |  |  | - |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 7226 |  |  | - |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7227 |  |  | - |
| 7228 | Vojna oprema | 7228 |  |  | - |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) | 723 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7231 |  |  | - |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 7232 |  |  | - |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 7233 |  |  | - |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 7234 |  |  | - |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) | 724 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7241 | Knjige | 7241 |  |  | - |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 7242 |  |  | - |
| 7243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 7243 |  |  | - |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 7244 |  |  | - |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) | 725 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7251 | Višegodišnji nasadi | 7251 |  |  | - |
| 7252 | Osnovno stado | 7252 |  |  | - |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264) | 726 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 7261 |  |  | - |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | 7262 |  |  | - |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 7263 |  |  | - |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 7264 |  |  | - |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731) | 73 | 0,00 | 0,00 | - |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312) | 731 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 7311 |  |  | - |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 7312 |  |  | - |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741) | 74 | 0,00 | 0,00 | - |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 741 |  |  | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 25.992.271,00 | 69.144.424,79 | 266,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) | 41 | 3.911.173,00 | 3.819.324,54 | 97,7 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) | 411 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4111 | Zemljište | 4111 |  |  | - |
| 4112 | Rudna bogatstva | 4112 |  |  | - |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 4113 |  |  | - |
| 412 | Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) | 412 | 3.911.173,00 | 3.819.324,54 | 97,7 |
| 4121 | Patenti | 4121 |  |  | - |
| 4122 | Koncesije | 4122 |  |  | - |
| 4123 | Licence | 4123 | 2.417.818 | 196.025,00 | 8,1 |
| 4124 | Ostala prava | 4124 |  |  | - |
| 4125 | Goodwill | 4125 |  |  | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 4126 | 1.493.355 | 3.623.299,54 | 242,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) | 42 | 21.462.361,00 | 64.508.611,36 | 300,6 |
| 421 | Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) | 421 | 7.452.991,00 | 26.111.752,95 | 350,4 |
| 4211 | Stambeni objekti | 4211 |  |  | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 4212 |  |  | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 4213 |  |  | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 4214 | 7.452.991 | 26.111.752,95 | 350,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) | 422 | 3.271.727,00 | 15.380.188,05 | 470,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4221 | 1.785.996 | 2.321.855,12 | 130,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4222 | 735.190 | 10.350.191,61 | 1.407,8 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4223 | 265.076 | 219.518,31 | 82,8 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4224 |  |  | - |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4225 |  |  | - |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4226 |  |  | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4227 | 485.465 | 2.488.623,01 | 512,6 |
| 4228 | Vojna oprema | 4228 |  |  | - |
| 423 | Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) | 423 | 4.205.020,00 | 16.481.701,61 | 392,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4231 | 1.919.020 | 8.668.012,37 | 451,7 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 4232 |  |  | - |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 4233 | 2.286.000 | 7.813.689,24 | 341,8 |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 4234 |  |  | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) | 424 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4241 | Knjige | 4241 |  |  | - |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 4242 |  |  | - |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 4243 |  |  | - |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 4244 |  |  | - |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) | 425 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 4251 |  |  | - |
| 4252 | Osnovno stado | 4252 |  |  | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) | 426 | 6.532.623,00 | 6.534.968,75 | 100,0 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 4261 |  |  | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4262 | 6.532.623 | 6.534.968,75 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 4263 |  |  | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4264 |  |  | - |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) | 43 | 0,00 | 0,00 | - |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) | 431 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 4311 |  |  | - |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 4312 |  |  | - |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441) | 44 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 441 |  |  | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) | 45 | 618.737,00 | 816.488,89 | 132,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 451 | 339.551 |  | 0,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 452 |  |  | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 453 | 279.186 | 816.488,89 | 292,5 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 454 |  |  | - |
|  | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) | X002 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) | Y002 | 25.992.271,00 | 69.144.424,79 | 266,0 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 92212 |  |  | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 92222 | 27.998.218 | 28.675.936,24 | 102,4 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni | 97 |  |  | - |
|  | UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) | X067 | 6.931.094.635,00 | 8.604.442.482,93 | 124,1 |
|  | UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) | Y034 | 6.866.181.308,00 | 8.171.670.319,73 | 119,0 |
|  | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) | X004 | 64.913.327,00 | 432.772.163,20 | 666,7 |
|  | UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) | Y004 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) | 9221x,9222x VP | 30.041.758,00 | 48.565.176,46 | 161,7 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) | 9221x,9222x MP | 0,00 | 0,00 | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97) | 96,97 | 205.389.045,00 | 380.948.724,74 | 185,5 |
| Primici i izdaci |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 2.633.407,00 | 0,00 | 0,0 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) | 81 | 0,00 | 0,00 | - |
| 811 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116) | 811 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8113 | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama | 8113 |  |  | - |
| 8114 | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU | 8114 |  |  | - |
| 8115 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU | 8115 |  |  | - |
| 8116 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU | 8116 |  |  | - |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) | 812 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 8121 |  |  | - |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 8122 |  |  | - |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134) | 813 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 8132 |  |  | - |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 8133 |  |  | - |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 8134 |  |  | - |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 814 |  |  | - |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) | 815 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 8153 |  |  | - |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 8154 |  |  | - |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 8155 |  |  | - |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama | 8156 |  |  | - |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima | 8157 |  |  | - |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama | 8158 |  |  | - |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) | 816 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 8163 |  |  | - |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 8164 |  |  | - |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima | 8165 |  |  | - |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima | 8166 |  |  | - |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177) | 817 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 8171 |  |  | - |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 8172 |  |  | - |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 8173 |  |  | - |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 8174 |  |  | - |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 8175 |  |  | - |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 8176 |  |  | - |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 8177 |  |  | - |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183) | 818 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 8181 |  |  | - |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni | 8182 |  |  | - |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 8183 |  |  | - |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824) | 82 | 0,00 | 0,00 | - |
| 821 | Trezorski zapisi (šifre 8211+8212) | 821 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni | 8211 |  |  | - |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni | 8212 |  |  | - |
| 822 | Obveznice (šifre 8221+8222) | 822 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 8221 |  |  | - |
| 8222 | Obveznice - inozemne | 8222 |  |  | - |
| 823 | Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232) | 823 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 8231 |  |  | - |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 8232 |  |  | - |
| 824 | Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242) | 824 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni | 8241 |  |  | - |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni | 8242 |  |  | - |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| 831 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314) | 831 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 8312 |  |  | - |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 8313 |  |  | - |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8314 |  |  | - |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 832 |  |  | - |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332) | 833 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8331 |  |  | - |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 8332 |  |  | - |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) | 834 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora | 8341 |  |  | - |
| 8342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 8342 |  |  | - |
| 84 | Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) | 84 | 2.633.407,00 | 0,00 | 0,0 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416) | 841 | 2.633.407,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 8413 | 2.633.407 |  | 0,0 |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 8414 |  |  | - |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU | 8415 |  |  | - |
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU | 8416 |  |  | - |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) | 842 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 8422 |  |  | - |
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 8423 |  |  | - |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8424 |  |  | - |
| 843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 843 |  |  | - |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) | 844 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8443 |  |  | - |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 8444 |  |  | - |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8445 |  |  | - |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 8446 |  |  | - |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava | 8447 |  |  | - |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija | 8448 |  |  | - |
| 845 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) | 845 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8453 |  |  | - |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika | 8454 |  |  | - |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava | 8455 |  |  | - |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika | 8456 |  |  | - |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) | 847 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 8471 |  |  | - |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna | 8472 |  |  | - |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 8473 |  |  | - |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna | 8474 |  |  | - |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 8475 |  |  | - |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 8476 |  |  | - |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 8477 |  |  | - |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854) | 85 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512) | 851 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 8511 |  |  | - |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 8512 |  |  | - |
| 852 | Primici za obveznice (šifre 8521+8522) | 852 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8521 | Obveznice – tuzemne | 8521 |  |  | - |
| 8522 | Obveznice – inozemne | 8522 |  |  | - |
| 853 | Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532) | 853 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8531 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 8531 |  |  | - |
| 8532 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 8532 |  |  | - |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542) | 854 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 8541 |  |  | - |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 8542 |  |  | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 51.762.994,00 | 425.969.278,13 | 822,9 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) | 51 | 51.762.994,00 | 129.969.278,13 | 251,1 |
| 511 | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116) | 511 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama | 5113 |  |  | - |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU | 5114 |  |  | - |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU | 5115 |  |  | - |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 5116 |  |  | - |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) | 512 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 5121 |  |  | - |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 5122 |  |  | - |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134) | 513 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 5132 |  |  | - |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 5133 |  |  | - |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 5134 |  |  | - |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 514 |  | 94.000.000,00 | - |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158) | 515 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 5153 |  |  | - |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 5154 |  |  | - |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 5155 |  |  | - |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 5156 |  |  | - |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 5157 |  |  | - |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 5158 |  |  | - |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166) | 516 | 51.762.994,00 | 35.969.278,13 | 69,5 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 5163 | 51.762.994 | 35.969.278,13 | 69,5 |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 5164 |  |  | - |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 5165 |  |  | - |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima | 5166 |  |  | - |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177) | 517 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu | 5171 |  |  | - |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 5172 |  |  | - |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 5173 |  |  | - |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 5174 |  |  | - |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 5175 |  |  | - |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 5176 |  |  | - |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 5177 |  |  | - |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183) | 518 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 5181 |  |  | - |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni | 5182 |  |  | - |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 5183 |  |  | - |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524) | 52 | 0,00 | 0,00 | - |
| 521 | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212) | 521 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni | 5211 |  |  | - |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni | 5212 |  |  | - |
| 522 | Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222) | 522 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5221 | Obveznice - tuzemne | 5221 |  |  | - |
| 5222 | Obveznice - inozemne | 5222 |  |  | - |
| 523 | Izdaci za opcije i druge financijske derivate (šifre 5231+5232) | 523 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 5231 |  |  | - |
| 5232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 5232 |  |  | - |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242) | 524 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 5241 |  |  | - |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 5242 |  |  | - |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) | 53 | 0,00 | 296.000.000,00 | - |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314) | 531 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 5312 |  |  | - |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 5313 |  |  | - |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5314 |  |  | - |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) | 532 | 0,00 | 296.000.000,00 | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 5321 |  | 296.000.000,00 | - |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332) | 533 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5331 |  |  | - |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 5332 |  |  | - |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) | 534 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5341 |  |  | - |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 5342 |  |  | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) | 54 | 0,00 | 0,00 | - |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416) | 541 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 5413 |  |  | - |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 5414 |  |  | - |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 5415 |  |  | - |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 5416 |  |  | - |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) | 542 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 5422 |  |  | - |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 5423 |  |  | - |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5424 |  |  | - |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) | 543 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 5431 |  |  | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) | 544 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5443 |  |  | - |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 5444 |  |  | - |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5445 |  |  | - |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 5446 |  |  | - |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava | 5447 |  |  | - |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija | 5448 |  |  | - |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) | 545 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5453 |  |  | - |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika | 5454 |  |  | - |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava | 5455 |  |  | - |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika | 5456 |  |  | - |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) | 547 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 5471 |  |  | - |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna | 5472 |  |  | - |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 5473 |  |  | - |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 5474 |  |  | - |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 5475 |  |  | - |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 5476 |  |  | - |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 5477 |  |  | - |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553) | 55 | 0,00 | 0,00 | - |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512) | 551 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 5511 |  |  | - |
| 5512 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 5512 |  |  | - |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522) | 552 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 5521 |  |  | - |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5522 |  |  | - |
| 553 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532) | 553 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5531 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji | 5531 |  |  | - |
| 5532 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 5532 |  |  | - |
|  | VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) | X003 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) | Y003 | 49.129.587,00 | 425.969.278,13 | 867,0 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni | 92213 | 4.578.636 | 1.229.794,09 | 26,9 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni | 92223 |  |  | - |
|  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) | X678 | 6.933.728.042,00 | 8.604.442.482,93 | 124,1 |
|  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) | Y345 | 6.917.944.302,00 | 8.597.639.597,86 | 124,3 |
|  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) | X005 | 15.783.740,00 | 6.802.885,07 | 43,1 |
|  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) | Y005 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) | 9221-9222 | 34.620.394,00 | 49.794.970,55 | 143,8 |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) | 9222-9221 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') | X006 | 50.404.134,00 | 56.597.855,62 | 112,3 |
|  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) | Y006 | 0,00 | 0,00 | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 19 | 12.232.401 | 13.344.941,09 | 109,1 |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 11P | 13.000,00 |  | 0,0 |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 11-dugov. | 168.628.502 | 174.445.895,18 | 103,4 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 11-potraž. | 168.641.502 | 174.445.895,18 | 103,4 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') | 11K | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | Z006 | 810 | 784 | 96,8 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | Z007 |  |  | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | Z008 | 786 | 647 | 82,3 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | Z009 |  |  | - |
| dio 611 | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | dio611 |  |  | - |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 61315 |  |  | - |
| 61451 | Porez na cestovna motorna vozila | 61451 |  |  | - |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 61453 |  |  | - |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 63311 |  |  | - |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 63312 |  |  | - |
| 63313 | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna | 63313 |  |  | - |
| 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 63314 |  |  | - |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 63321 |  |  | - |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 63322 |  |  | - |
| 63323 | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna | 63323 |  |  | - |
| 63324 | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna | 63324 |  |  | - |
| 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 63414 |  |  | - |
| 63415 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 63415 |  |  | - |
| 63416 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 63416 |  |  | - |
| 63424 | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 63424 |  |  | - |
| 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 63425 |  |  | - |
| 63426 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 63426 |  |  | - |
| 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 63612 |  |  | - |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 63613 |  |  | - |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 63622 |  |  | - |
| 63623 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 63623 |  |  | - |
| 63711 | Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 63711 |  |  | - |
| 63712 | Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63712 |  |  | - |
| 63713 | Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63713 |  |  | - |
| 63714 | Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63714 |  |  | - |
| 63715 | Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | 63715 |  |  | - |
| 63716 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 63716 |  |  | - |
| 63717 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63717 |  |  | - |
| 63721 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 63721 |  |  | - |
| 63722 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63722 |  |  | - |
| 63723 | Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 63723 |  |  | - |
| 63724 | Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 63724 |  |  | - |
| 63725 | Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 63725 |  |  | - |
| 63726 | Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 63726 |  |  | - |
| 63727 | Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 63727 |  |  | - |
| 63728 | Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 63728 |  |  | - |
| 63811 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 63811 |  |  | - |
| 63812 | Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 63812 |  |  | - |
| 63813 | Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 63813 |  |  | - |
| 63814 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 63814 |  |  | - |
| 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 63821 |  |  | - |
| 63822 | Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 63822 |  |  | - |
| 63823 | Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 63823 |  |  | - |
| 63824 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 63824 |  |  | - |
| 64191 | Premije na izdane vrijednosne papire | 64191 |  |  | - |
| 64371 | Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu | 64371 |  |  | - |
| 64372 | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima | 64372 |  |  | - |
| 64373 | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima | 64373 |  |  | - |
| 64374 | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima | 64374 |  |  | - |
| 64375 | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 64375 |  |  | - |
| 64376 | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 64376 |  |  | - |
| 64377 | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 64377 |  |  | - |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 65264 |  |  | - |
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 65265 |  |  | - |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 65267 |  |  | - |
| 66341 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 66341 |  |  | - |
| 66342 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 66342 |  |  | - |
| 66343 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 66343 |  |  | - |
| 31214 | Otpremnine | 31214 | 292.740 | 193.226,70 | 66,0 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 31215 | 219.262 | 216.671,53 | 98,8 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 32121 | 3.115.590 | 3.484.509,81 | 111,8 |
| 32351 | Zakupnine za zemljišta | 32351 |  | 171.909,04 | - |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 32361 | 25.861 | 291.769,91 | 1.128,2 |
| 32371 | Autorski honorari | 32371 |  | 19.377,74 | - |
| 32372 | Ugovori o djelu | 32372 | 445.083 | 724.868,37 | 162,9 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 32377 | 236.001 | 405.887,10 | 172,0 |
| 32398 | Naknada za energetsku uslugu | 32398 |  |  | - |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 32911 |  |  | - |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 32923 |  | 28.893,44 | - |
| 34111 | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji | 34111 |  |  | - |
| 34112 | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 34112 |  |  | - |
| 34121 | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti | 34121 |  |  | - |
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti | 34122 |  |  | - |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji | 34131 |  |  | - |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu | 34132 |  |  | - |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji | 34191 |  |  | - |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 34192 |  |  | - |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija | 34213 |  |  | - |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 34214 |  |  | - |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU | 34215 |  |  | - |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 34216 |  |  | - |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 34222 |  |  | - |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 34223 |  |  | - |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34224 |  |  | - |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 34233 |  |  | - |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 34234 |  |  | - |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 34235 |  |  | - |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija | 34236 |  |  | - |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 34237 |  |  | - |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 34238 |  |  | - |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 34273 |  |  | - |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika | 34274 |  |  | - |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 34275 |  |  | - |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna | 34281 |  |  | - |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna | 34282 |  |  | - |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna | 34283 |  |  | - |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna | 34284 |  |  | - |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | 34285 |  |  | - |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 34286 |  |  | - |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 34287 |  |  | - |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire | 34341 |  |  | - |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | 35231 |  |  | - |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | 35232 | 4.806.600 | 141.275,54 | 2,9 |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu | 36313 |  |  | - |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima | 36314 | 2.727.526 | 42.876.182,52 | 1.572,0 |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 36315 | 238.367 | 162.733,99 | 68,3 |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima | 36316 | 949.100 | 925.364,37 | 97,5 |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 36317 |  |  | - |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 36318 | 983.730.268 | 1.063.543.701,37 | 108,1 |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 36319 | 290.378 | 98.072,48 | 33,8 |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu | 36323 |  |  | - |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima | 36324 |  |  | - |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 36325 | 11.030.011 | 16.321.966,62 | 148,0 |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima | 36326 | 7.355.821 | 15.587.232,93 | 211,9 |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 36327 |  |  | - |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 36328 | 3.254.490.886 | 3.471.303.406,06 | 106,7 |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 36329 | 101.853.776 | 102.114.190,60 | 100,3 |
| 36351 | Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 36351 |  |  | - |
| 36352 | Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 36352 |  |  | - |
| 36353 | Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 36353 |  |  | - |
| 36354 | Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 36354 |  |  | - |
| 36355 | Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 36355 |  |  | - |
| 36356 | Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36356 |  |  | - |
| 36361 | Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 36361 |  |  | - |
| 36362 | Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36362 |  |  | - |
| 36363 | Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36363 |  |  | - |
| 36364 | Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36364 |  |  | - |
| 36365 | Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | 36365 |  |  | - |
| 36366 | Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 36366 |  |  | - |
| 36367 | Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36367 |  |  | - |
| 36631 | Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 36631 |  |  | - |
| 36632 | Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 36632 |  |  | - |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 36811 |  |  | - |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36812 |  |  | - |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36813 |  |  | - |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36814 |  |  | - |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36815 | 289.677 | 293.785,08 | 101,4 |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36816 | 1.876.711 | 1.814.433,22 | 96,7 |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36817 | 280.178 | 428.192,22 | 152,8 |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36818 | 4.388.501 | 3.048.441,67 | 69,5 |
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36819 | 1.799.391 | 606.967,05 | 33,7 |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 36821 |  |  | - |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36822 | 11.778.155 |  | 0,0 |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36823 |  |  | - |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36824 |  |  | - |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36825 | 3.545.395 | 2.827.779,75 | 79,8 |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36826 | 28.976.275 | 151.328.993,76 | 522,3 |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 36827 | 1.548.897 | 28.823.030,84 | 1.860,9 |
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36828 | 1.225.923.370 | 1.297.833.409,59 | 105,9 |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36829 | 8.019.977 | 149.925.622,68 | 1.869,4 |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet | 37131 |  |  | - |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu | 37132 |  |  | - |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu | 37139 |  |  | - |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge | 37141 |  |  | - |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi | 37143 |  |  | - |
| 37144 | Pomoć i njega u kući | 37144 |  |  | - |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi | 37149 |  |  | - |
| 37211 | Naknade za dječji doplatak | 37211 |  |  | - |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 37212 |  |  | - |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom | 37213 |  |  | - |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis | 37214 |  |  | - |
| 37215 | Stipendije i školarine | 37215 | 2.093.325 | 2.013.984,33 | 96,2 |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama | 37216 |  |  | - |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | 37217 |  |  | - |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama | 37218 |  |  | - |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 37219 | 801.600 | 185.400,00 | 23,1 |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 37221 | 11.655.282 | 30.154.835,92 | 258,7 |
| 37222 | Pomoć i njega u kući | 37222 |  |  | - |
| 37223 | Stanovanje | 37223 |  |  | - |
| 37224 | Prehrana | 37224 |  |  | - |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 37229 | 24.673.813 | 24.619.560,09 | 99,8 |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 38117 |  |  | - |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 38612 | 16.487.881 | 36.939.837,00 | 224,0 |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 38613 |  |  | - |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 38614 |  |  | - |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38615 |  |  | - |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 38622 | 24.080.731 | 4.282.879,77 | 17,8 |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 38623 |  |  | - |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 38624 |  |  | - |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 38625 |  |  | - |
| 38626 | Kapitalne pomoći zadrugama | 38626 |  |  | - |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima | 38631 |  |  | - |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima | 38632 |  |  | - |
| 38641 | Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava | 38641 | 12.955.609 | 302.232.775,46 | 2.332,8 |
| 38642 | Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava | 38642 | 1.015.100 | 164.913.773,24 | >>100 |
| 38651 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 38651 |  |  | - |
| 38652 | Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 38652 |  | 315.000,00 | - |
| 38653 | Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 38653 |  |  | - |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | 81212 |  |  | - |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 81322 |  |  | - |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 81332 |  |  | - |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 81342 |  |  | - |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 81411 |  |  | - |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 81412 |  |  | - |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 81532 |  |  | - |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 81542 |  |  | - |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 81552 |  |  | - |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni | 81631 |  |  | - |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 81632 |  |  | - |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni | 81641 |  |  | - |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni | 81642 |  |  | - |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni | 81711 |  |  | - |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni | 81712 |  |  | - |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni | 81721 |  |  | - |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni | 81722 |  |  | - |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni | 81731 |  |  | - |
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni | 81732 |  |  | - |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni | 81741 |  |  | - |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni | 81742 |  |  | - |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni | 81751 |  |  | - |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni | 81752 |  |  | - |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni | 81761 |  |  | - |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni | 81762 |  |  | - |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 81771 |  |  | - |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 81772 |  |  | - |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni | 82412 |  |  | - |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni | 84132 | 2.633.407 |  | 0,0 |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni | 84142 |  |  | - |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni | 84152 |  |  | - |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni | 84162 |  |  | - |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni | 84221 |  |  | - |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 84222 |  |  | - |
| 84223 | Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 84223 |  |  | - |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni | 84232 |  |  | - |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 84242 |  |  | - |
| 84243 | Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 84243 |  |  | - |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni | 84312 |  |  | - |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 84431 |  |  | - |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 84432 |  |  | - |
| 84433 | Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 84433 |  |  | - |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 84442 |  |  | - |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 84452 |  |  | - |
| 84453 | Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 84453 |  |  | - |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni | 84461 |  |  | - |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni | 84462 |  |  | - |
| 84463 | Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 84463 |  |  | - |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni | 84472 |  |  | - |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni | 84482 |  |  | - |
| 84483 | Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 84483 |  |  | - |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 84532 |  |  | - |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni | 84542 |  |  | - |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni | 84552 |  |  | - |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 84711 |  |  | - |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni | 84712 |  |  | - |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni | 84721 |  |  | - |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni | 84722 |  |  | - |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni | 84731 |  |  | - |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni | 84732 |  |  | - |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni | 84741 |  |  | - |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni | 84742 |  |  | - |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni | 84751 |  |  | - |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni | 84752 |  |  | - |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni | 84761 |  |  | - |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni | 84762 |  |  | - |
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 84771 |  |  | - |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 84772 |  |  | - |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni | 85412 |  |  | - |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | 51212 |  |  | - |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 51322 |  |  | - |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 51332 |  |  | - |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 51342 |  |  | - |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 51411 |  |  | - |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 51412 |  | 94.000.000,00 | - |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 51532 |  |  | - |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 51542 |  |  | - |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 51552 |  |  | - |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni | 51631 |  |  | - |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 51632 | 51.762.994 | 35.969.278,13 | 69,5 |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni | 51641 |  |  | - |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni | 51642 |  |  | - |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni | 51711 |  |  | - |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni | 51712 |  |  | - |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | 51721 |  |  | - |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni | 51722 |  |  | - |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni | 51731 |  |  | - |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | 51732 |  |  | - |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni | 51741 |  |  | - |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | 51742 |  |  | - |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni | 51751 |  |  | - |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni | 51752 |  |  | - |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni | 51761 |  |  | - |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni | 51762 |  |  | - |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni | 51771 |  |  | - |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni | 51772 |  |  | - |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih | 54132 |  |  | - |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih | 54142 |  |  | - |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih | 54152 |  |  | - |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih | 54162 |  |  | - |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih | 54221 |  |  | - |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 54222 |  |  | - |
| 54223 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 54223 |  |  | - |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih | 54232 |  |  | - |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 54242 |  |  | - |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 54243 |  |  | - |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih | 54312 |  |  | - |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih | 54431 |  |  | - |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | 54432 |  |  | - |
| 54433 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 54433 |  |  | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | 54442 |  |  | - |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | 54452 |  |  | - |
| 54453 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54453 |  |  | - |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih | 54461 |  |  | - |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih | 54462 |  |  | - |
| 54463 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija | 54463 |  |  | - |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih | 54472 |  |  | - |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih | 54482 |  |  | - |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija | 54483 |  |  | - |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | 54532 |  |  | - |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih | 54542 |  |  | - |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih | 54552 |  |  | - |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih | 54711 |  |  | - |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih | 54712 |  |  | - |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih | 54721 |  |  | - |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih | 54722 |  |  | - |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih | 54731 |  |  | - |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih | 54732 |  |  | - |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih | 54741 |  |  | - |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih | 54742 |  |  | - |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih | 54751 |  |  | - |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih | 54752 |  |  | - |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih | 54761 |  |  | - |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih | 54762 |  |  | - |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih | 54771 |  |  | - |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih | 54772 |  |  | - |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne | 55312 |  |  | - |
| Obvezni dodatni podaci |  |  |  |  |
| Račun iz rač. plana | Opis stavke | Šifra | Stanje na kraju prethodne godine | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| 26224,26233, 26244,26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru | 26224,26233,26244,26314 |  |  | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26243 |  |  | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26453 |  |  | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26454 |  |  | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 26463 |  |  | - |
| 26464,26473, 26484,26554, 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika | 26464,26473,26484,26554,26564 |  |  | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 26483 |  |  | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 26534 |  |  | - |

| BILANCA |
| --- |
| Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA |  |  |  |  |
|  | IMOVINA (šifre B002+1) | B001 | 1.377.061.119,00 | 1.986.018.535,89 | 144,2 |
| 0 | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06) | B002 | 321.634.151,00 | 351.759.785,52 | 109,4 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019) | 01 | 20.498.130,00 | 19.626.053,89 | 95,7 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 011 | 1.890.261 | 1.890.260,58 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 012 | 81.689.211 | 88.048.321,49 | 107,8 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 019 | 63.081.342 | 70.312.528,18 | 111,5 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926') | 02 | 239.753.697,00 | 243.364.405,56 | 101,5 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921) | 021 i 02921 | 179.309.152,00 | 173.409.036,77 | 96,7 |
| 0211 | Stambeni objekti | 0211 | 2.122.785 | 2.122.785,20 | 100,0 |
| 0212 | Poslovni objekti | 0212 | 161.410.207 | 161.361.569,63 | 100,0 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0213 |  |  | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 0214 | 64.071.258 | 62.453.968,40 | 97,5 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 02921 | 48.295.098 | 52.529.286,46 | 108,8 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | 022 i 02922 | 14.583.521,00 | 23.789.346,04 | 163,1 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 38.677.395 | 38.610.588,27 | 99,8 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 33.709.062 | 42.690.996,32 | 126,6 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 5.011.606 | 4.978.120,92 | 99,3 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0224 | 15.201 | 15.201,25 | 100,0 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0225 | 6.027.730 | 5.812.334,22 | 96,4 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 0226 |  |  | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0227 | 52.801.418 | 54.765.420,13 | 103,7 |
| 0228 | Vojna oprema | 0228 |  |  | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 121.658.891 | 123.083.315,07 | 101,2 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923) | 023 i 02923 | 19.572.513,00 | 23.416.028,02 | 119,6 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0231 | 20.208.603 | 29.170.323,92 | 144,3 |
| 0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 0232 |  |  | - |
| 0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0233 | 197.231.523 | 198.037.872,61 | 100,4 |
| 0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 0234 |  |  | - |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 02923 | 197.867.613 | 203.792.168,51 | 103,0 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924) | 024 i 02924 | 30.820,00 | 30.820,00 | 100,0 |
| 0241 | Knjige | 0241 |  |  | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0242 | 27.820 | 27.820,00 | 100,0 |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0243 |  |  | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0244 | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 02924 |  |  | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925) | 025 i 02925 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 0251 |  |  | - |
| 0252 | Osnovno stado | 0252 |  |  | - |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 02925 |  |  | - |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926) | 026 i 02926 | 26.257.691,00 | 22.719.174,73 | 86,5 |
| 0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0261 |  |  | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 0262 | 74.606.277 | 77.317.635,36 | 103,6 |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0263 | 28.077.978 | 28.077.977,85 | 100,0 |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0264 | 29.491.925 | 29.504.524,98 | 100,0 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 02926 | 105.918.489 | 112.180.963,46 | 105,9 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 03 |  |  | - |
| 04 | Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049) | 04 | 0,00 | 0,00 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara i auto guma | 041 |  |  | - |
| 042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 042 | 2.415.178 | 2.333.760,66 | 96,6 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 049 | 2.415.178 | 2.333.760,66 | 96,6 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056) | 05 | 61.202.000,00 | 88.589.099,43 | 144,7 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 051 | 27.474.350 | 53.586.103,10 | 195,0 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 052 |  |  | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 053 | 2.286.000 | 4.572.000,00 | 200,0 |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 054 |  |  | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 055 | 31.441.650 | 30.430.996,33 | 96,8 |
| 056 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | 056 |  |  | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064) | 06 | 180.324,00 | 180.226,64 | 99,9 |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 061 | 180.324 | 180.226,64 | 99,9 |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 062 |  |  | - |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 063 |  |  | - |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 064 |  |  | - |
| 1 | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19) | 1 | 1.055.426.968,00 | 1.634.258.750,37 | 154,8 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114) | 11 | 0,00 | 0,00 | - |
| 111 | Novac u banci (šifre 1111 do 1114) | 111 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 1111 |  |  | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 1112 |  |  | - |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 1113 |  |  | - |
| 1114 | Prijelazni račun | 1114 |  |  | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 112 |  |  | - |
| 113 | Novac u blagajni | 113 |  |  | - |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 114 |  |  | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) | 12 | 160.234.646,00 | 128.772.155,87 | 80,4 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1211 |  |  | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1212 |  |  | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 122 |  |  | - |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 123 | 8.403 | 14.828,71 | 176,5 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 124 |  |  | - |
| 125 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 125 |  |  | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 129 | 160.226.243 | 128.757.327,16 | 80,4 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) | 13 | 621.444.548,00 | 752.253.250,87 | 121,0 |
|  | Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377) | 13X1 | 621.444.548,00 | 752.253.250,87 | 121,0 |
| 1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 1321 |  |  | - |
| 1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1332 |  |  | - |
| 1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 1333 |  |  | - |
| 1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1334 |  |  | - |
| 1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1341 | 250.000.000 | 344.000.000,00 | 137,6 |
| 1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 1353 |  |  | - |
| 1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 1354 |  |  | - |
| 1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1355 |  |  | - |
| 1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1363 | 371.444.548 | 408.253.250,87 | 109,9 |
| 1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | 1364 |  |  | - |
| 1371 | Zajmovi državnom proračunu | 1371 |  |  | - |
| 1372 | Zajmovi županijskim proračunima | 1372 |  |  | - |
| 1373 | Zajmovi gradskim proračunima | 1373 |  |  | - |
| 1374 | Zajmovi općinskim proračunima | 1374 |  |  | - |
| 1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | 1375 |  |  | - |
| 1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 1376 |  |  | - |
| 1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 1377 |  |  | - |
|  | Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366) | 13X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 1313 |  |  | - |
| 1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | 1314 |  |  | - |
| 1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | 1315 |  |  | - |
| 1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 1316 |  |  | - |
| 1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1322 |  |  | - |
| 1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 1356 |  |  | - |
| 1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 1357 |  |  | - |
| 1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 1358 |  |  | - |
| 1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 1365 |  |  | - |
| 1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | 1366 |  |  | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 139 |  |  | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149) | 14 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461) | 14X1 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1411 | Čekovi | 1411 |  |  | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1421 |  |  | - |
| 1431 | Mjenice | 1431 |  |  | - |
| 1441 | Obveznice | 1441 |  |  | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 1451 |  |  | - |
| 1461 | Ostali vrijednosni papiri | 1461 |  |  | - |
|  | Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462) | 14X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1412 | Čekovi | 1412 |  |  | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1422 |  |  | - |
| 1432 | Mjenice | 1432 |  |  | - |
| 1442 | Obveznice | 1442 |  |  | - |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 1452 |  |  | - |
| 1462 | Ostali vrijednosni papiri | 1462 |  |  | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 149 |  |  | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159) | 15 | 0,00 | 296.000.000,00 | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541) | 15X1 | 0,00 | 296.000.000,00 | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 1512 |  |  | - |
| 1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 1513 |  |  | - |
| 1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1514 |  |  | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1521 |  | 296.000.000,00 | - |
| 1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1531 |  |  | - |
| 1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1541 |  |  | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542) | 15X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 1532 |  |  | - |
| 1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 1542 |  |  | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 159 |  |  | - |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169) | 16 | 261.515.373,00 | 443.888.402,54 | 169,7 |
| 161 | Potraživanja za poreze | 161 |  |  | - |
| 162 | Potraživanja za doprinose | 162 |  |  | - |
| 163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638) | 163 | 28.703.270,00 | 31.626.281,30 | 110,2 |
| 1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | 1631 |  |  | - |
| 1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1632 | 28.703.270 | 31.626.281,30 | 110,2 |
| 1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1633 |  |  | - |
| 1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1634 |  |  | - |
| 1635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1635 |  |  | - |
| 1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1636 |  |  | - |
| 1637 | Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 1637 |  |  | - |
| 1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1638 |  |  | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 164 | 157.250.374 | 334.771.470,83 | 212,9 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 165 | 9.027.486 | 8.408.054,97 | 93,1 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | 166 | 673.675 | 985.675,44 | 146,3 |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 167 | 56.126.328 | 62.939.877,55 | 112,1 |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 168 | 40.206.701 | 46.915.761,87 | 116,7 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 169 | 30.472.461 | 41.758.719,42 | 137,0 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179) | 17 | 0,00 | 0,00 | - |
| 171 | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 171 |  |  | - |
| 172 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 172 |  |  | - |
| 173 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 173 |  |  | - |
| 174 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 174 |  |  | - |
| 179 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu | 179 |  |  | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193) | 19 | 12.232.401,00 | 13.344.941,09 | 109,1 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 191 | 2.091.494 | 2.093.884,95 | 100,1 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 192 |  |  | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 193 | 10.140.907 | 11.251.056,14 | 110,9 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI |  |  |  |  |
|  | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) | B003 | 1.377.061.119,00 | 1.986.018.535,89 | 144,2 |
| 2 | Obveze (šifre 23+24+25+26+29) | 2 | 178.394.726,00 | 148.664.671,80 | 83,3 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239) | 23 | 175.444.857,00 | 146.183.758,62 | 83,3 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 231 | 10.281.617 | 11.376.738,78 | 110,7 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 232 | 3.111.916 | 2.048.568,55 | 65,8 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343) | 234 | 46,00 | 1.517,07 | 3.298,0 |
| 2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 2341 |  |  | - |
| 2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | 2342 |  |  | - |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 2343 | 46 | 1.517,07 | 3.298,0 |
| 235 | Obveze za subvencije | 235 |  |  | - |
| 236 | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 236 |  |  | - |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 1.006.754 | 1.346.378,07 | 133,7 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 238 |  |  | - |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 239 | 161.044.524 | 131.410.556,15 | 81,6 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 24 | 2.949.869 | 2.480.913,18 | 84,1 |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259) | 25 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561) | 25X1 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2511 | Obveze za čekove | 2511 |  |  | - |
| 2521 | Obveze za trezorske zapise | 2521 |  |  | - |
| 2531 | Obveze za mjenice | 2531 |  |  | - |
| 2541 | Obveze za obveznice | 2541 |  |  | - |
| 2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2551 |  |  | - |
| 2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2561 |  |  | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562) | 25X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2512 | Obveze za čekove | 2512 |  |  | - |
| 2522 | Obveze za trezorske zapise | 2522 |  |  | - |
| 2532 | Obveze za mjenice | 2532 |  |  | - |
| 2542 | Obveze za obveznice | 2542 |  |  | - |
| 2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2552 |  |  | - |
| 2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2562 |  |  | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 259 |  |  | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2) | 26 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677) | 26X1 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2622 |  |  | - |
| 2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 2623 |  |  | - |
| 2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2624 |  |  | - |
| 2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 2631 |  |  | - |
| 2643 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2643 |  |  | - |
| 2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 2644 |  |  | - |
| 2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2645 |  |  | - |
| 2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2653 |  |  | - |
| 2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | 2654 |  |  | - |
| 2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | 2671 |  |  | - |
| 2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | 2672 |  |  | - |
| 2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | 2673 |  |  | - |
| 2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | 2674 |  |  | - |
| 2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 2675 |  |  | - |
| 2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 2676 |  |  | - |
| 2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 2677 |  |  | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656) | 26X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | 2613 |  |  | - |
| 2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 2614 |  |  | - |
| 2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | 2615 |  |  | - |
| 2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 2616 |  |  | - |
| 2646 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | 2646 |  |  | - |
| 2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 2647 |  |  | - |
| 2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 2648 |  |  | - |
| 2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 2655 |  |  | - |
| 2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | 2656 |  |  | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292) | 29 | 0,00 | 0,00 | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 291 |  |  | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 292 |  |  | - |
| 9 | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98) | 9 | 1.198.666.393,00 | 1.837.353.864,09 | 153,3 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912) | 91 | 942.873.215,00 | 1.399.807.283,73 | 148,5 |
| 911 | Vlastiti izvori (šifre 9111+9112) | 911 | 942.873.215,00 | 1.399.807.283,73 | 148,5 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 9111 | 890.775.880 | 1.347.709.949,06 | 151,3 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 9112 | 52.097.335 | 52.097.334,67 | 100,0 |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122) | 912 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 9121 |  |  | - |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 9122 |  |  | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222) | 922 | 50.404.134,00 | 56.597.855,62 | 112,3 |
| 9221 | Višak prihoda (šifre 92211 do 92213) | 9221 | 79.080.070,00 | 85.860.151,11 | 108,6 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 92211 | 77.613.177 | 85.860.151,11 | 110,6 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 92212 |  |  | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 92213 | 1.466.893 |  | 0,0 |
| 9222 | Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223) | 9222 | 28.675.936,00 | 29.262.295,49 | 102,0 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 92221 |  |  | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 92222 | 28.675.936 | 29.262.295,49 | 102,0 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 92223 |  |  | - |
| 93 | Obračunati rashodi poslovanja | 93 |  |  | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 96 | 205.389.044 | 380.948.724,74 | 185,5 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 97 |  |  | - |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | 98 |  |  | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (=0) | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996) | 991 | 8.163.431.014,00 | 9.032.705.772,49 | 110,6 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 996 | 8.163.431.014 | 9.032.705.772,49 | 110,6 |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | dio 13 D |  |  | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | dio 13 N | 621.444.548 | 752.253.250,87 | 121,0 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | dio 16 D | 36.669.408 | 35.651.739,81 | 97,2 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | dio 16 N | 255.318.426 | 449.995.382,15 | 176,2 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | dio 17 D |  |  | - |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | dio 17 N |  |  | - |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 12911 | 1.263.090 | 813.900,73 | 64,4 |
| 12912 | Potraživanja za predujmove | 12912 |  |  | - |
| 12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | 12913 |  |  | - |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 12921 | 158.963.153 | 127.943.426,43 | 80,5 |
| 12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | 12931 |  |  | - |
| 12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 12941 |  |  | - |
| 16371 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16371 |  |  | - |
| 16372 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16372 |  |  | - |
| 16373 | Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16373 |  |  | - |
| 16374 | Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16374 |  |  | - |
| 16375 | Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16375 |  |  | - |
| 16376 | Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 16376 |  |  | - |
| 16377 | Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16377 |  |  | - |
| 16378 | Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16378 |  |  | - |
| 16631 | Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 16631 |  |  | - |
| 16641 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 16641 |  |  | - |
| 16642 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 16642 |  | 315.000,00 | - |
| 16643 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 16643 |  |  | - |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 16721 | 56.126.328 | 62.939.877,55 | 112,1 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | dio 23 D | 203.682 |  | 0,0 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | dio 23 N | 175.241.175 | 146.183.758,62 | 83,4 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | dio 24 D |  |  | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | dio 24 N | 2.949.869 | 2.480.913,18 | 84,1 |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - dospjele | dio 25 D |  |  | - |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele | dio 25 N |  |  | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - dospjele | dio 26 D |  |  | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele | dio 26 N |  |  | - |
| 23951 | Obveze za predujmove | 23951 | 60.000 | 49.225,36 | 82,0 |
| 23952 | Obveze za depozite | 23952 |  |  | - |
| 23953 | Obveze za jamčevine | 23953 | 814.680 | 2.623.372,91 | 322,0 |
| 23954 | Ostale nespomenute obveze | 23954 |  |  | - |
| 23955 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 23955 |  |  | - |
| 23956 | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika | 23956 |  |  | - |
| 23957 | Obveze za EU predujmove | 23957 |  |  | - |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 23958 | 160.169.843 | 128.737.957,88 | 80,4 |
| 26223 | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 26223 |  |  | - |
| 26224 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 26224 |  |  | - |
| 26233 | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 26233 |  |  | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26243 |  |  | - |
| 26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26244 |  |  | - |
| 26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | 26314 |  |  | - |
| 26433 | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26433 |  |  | - |
| 26434 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26434 |  |  | - |
| 26443 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 26443 |  |  | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26453 |  |  | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26454 |  |  | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 26463 |  |  | - |
| 26464 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija | 26464 |  |  | - |
| 26473 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava | 26473 |  |  | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 26483 |  |  | - |
| 26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija | 26484 |  |  | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 26534 |  |  | - |
| 26544 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika | 26544 |  |  | - |
| 26554 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava | 26554 |  |  | - |
| 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika | 26564 |  |  | - |

# 6. POPIS PRAVNIH OSOBA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

| R.br. | Pravna osoba | Adresa | OIB | Pravni oblik | Osnivači/članovi društva/dioničari | Obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti | Posebni interes RH | Nadležna ustrojstvena jedinica u MMPI | Uspostavljena unutarnja revizija | Mrežna poveznica na izvještaj o radu/financijski izvještaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnici |
| 1 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | Lonjička 2, Zagreb | 40956403978 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | AIN - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | Antofagaste 6, Split | 27735395987 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | Agencija_ZOLPP - Godišnje izvješće o radu |
| 3 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | Radnička cesta 39, Zagreb | 99256282044 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | ne | ASŽ - Godišnje izvješće o radu |
| 4 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Ulica grada Vukovara 284, Zagreb | 76108805525 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | CCAA - Godišnje izvješće o radu |
| 5 | Hrvatski hidrografski institut | Zrinsko-Frankopanska 161, Split | 51867618130 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava sigurnosti plovidbe | ne | HHI - Godišnje izvješće o radu |
| 6 | Lučka uprava Zadar | Gaženička cesta 28A, Zadar | 03457471323 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Zadar - Godišnji financijski izvještaj |
| 7 | Lučka uprava Split | Gat Sv. Duje 1, Split | 06992092556 | ustanova | Vlada Republike Hrvatske | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Split - Godišnje izvješće o radu |
| 8 | Lučka uprava Rijeka | Riva 1, Rijeka | 60521475400 | ustanova | Vlada Republike Hrvatske | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Rijeka - Godišnji financijski izvještaj |
| 9 | Lučka uprava Ploče | Trg kralja Tomislava 21, Ploče | 98749709951 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Ploče - Godišnji financijski izvještaj |
| 10 | Lučka uprava Dubrovnik | Obala pape Ivana Pavla II 1, Dubrovnik | 51303627909 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Dubrovnik - Godišnji financijski izvještaj |
| 11 | Lučka uprava Šibenik | Obala hrvatske mornarice 4, Šibenik | 98609040957 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Šibenik - Godišnji financijski izvještaj |
| 12 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Šetalište Kardinala F. Šeper 6, Osijek | 78159614650 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Osijek - Godišnji financijski izvještaj |
| 13 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | Parobrodarska 5, Vukovar | 43504091006 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Vukovar - Godišnji financijski izvještaj |
| 14 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Rimska 28, Sisak | 80303023744 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Sisak - Godišnje izvješće o radu |
| 15 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | Šetalište Braće Radić 19a, Slavonski brod | 14562482156 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Slavonski Brod - Godišnji financijski izvještaj |
| Izvanproračunski korisnici |
| 1 | Hrvatske autoceste | Širolina ulica 4, Zagreb | 57500462912 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i | da | HAC - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Hrvatske ceste | Vončinina 3, Zagreb | 55545787885 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i | da | HC - Godišnje izvješće o radu |
| 3 | HŽ Infrastruktura | Mihanovićeva 12, Zagreb | 39901919995 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | da | HŽ Infrastruktura - Godišnje izvješće o radu |
| 4 | HŽ Putnički prijevoz | Strojarska cesta 11, Zagreb | 80572192786 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | da | HŽPP - Godišnje izvješće o radu |
| Ustanove |  |
| 1 | Hrvatski registar brodova | Marasovića 67, Split | 04601923208 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava sigurnosti plovidbe | ne | HRB - Godišnje izvješće o radu |

| R.br. | Pravna osoba | Adresa | OIB | Pravni oblik | Osnivači/članovi društva/dioničari | Obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti | Posebni interes RH | Nadležna ustrojstvena jedinica u MMPI | Uspostavljena unutarnja revizija | Mrežna poveznica na izvještaj o radu/financijski izvještaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zračne luke |  |
| 1 | Zračna luka Split | Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić | 83462362655 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, grad Kaštela, grad Trogir, grad Split | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Split - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Zračna luka Dubrovnik | Dobrota 24, Čilipi | 63145279942 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, općina Konavle, grad Dubrovnik | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | da | ZL Dubrovnik - Godišnje financijsko izvješće |
| 3 | Zračna luka Pula | Valtursko polje 210, Pula | 51946493681 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Istarska županija, grad Poreč, grad Pula, grad Labin, grad Rovinj, grad Pazin, grad Buje | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Pula - Godišnje izvješće o radu |
| 4 | Zračna luka Rijeka | Hamec 1, Omišalj | 37940245720 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, grad Rijeka, grad Krk, grad Crikvenica, grad Opatija, općina Omišalj | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Rijeka - Godišnje izvješće o radu |
| 5 | Zračna luka Zadar | Ulica I br. 2/A, Zemunik Donji | 39087623202 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Zadarska županija, grad Zadar, općina Zemunik Donji | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Zadar - Godišnje izvješće o radu |
| 6 | Zračna luka Osijek | Vukovarska ulica 67, Klisa | 48188420009 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija- Županijska skupština, grad Osijek | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Osijek - Godišnje izvješće o radu |
| 7 | Zračna luka Zagreb | Ulica Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica | 60482636839 | d.o.o. | Republika Hrvatska, grad Zagreb, grad Velika Gorica, Zagrebačka županija | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Zagreb - Godišnje izvješće o radu |
| Trgovačka društva |  |
| 1 | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | Ulica Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica | 33052761319 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | da | HKZP - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Odašiljači i veze | Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb | 88150534338 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | da | OIV - Godišnje izvješće o radu |
| 3 | HP - Hrvatska pošta | Jurišićeva 13, Zagreb | 87311810356 | d.d. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | da | HP - Godišnje financijsko izvješće |
| 4 | Jadrolinija | Riva 16, Rijeka | 38453148181 | druga osoba | Republika Hrvatska | da | da | Uprava pomorstva | da | Jadrolinija - Godišnje financijsko izvješće |
| 5 | Luka Vukovar | Dunavski prilaz 8, Vukovar | 53535248695 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | Luka Vukovar - Godišnje financijsko izvješće |
| 6 | Plovput | Obala Lazareta 1, Split | 14480721492 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava sigurnosti plovidbe | da | Plovput - Godišnje izvješće o radu |
| 7 | HŽ Cargo | Heinzelova 51, Zagreb | 08720210702 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | ne | HŽ Cargo - Godišnje financijsko izvješće |